# 附表1：2015年度实施计划供应指标分解表（单位：公顷）

|  | 建设用地供应总规模 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 新增建设 用地 | 存量建设用地 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：城市更新 | 其他存量建设用地 |
| 罗湖区 | 25 | 8 | 17 | 10 | 7 |
| 福田区 | 19 | 8 | 11 | 7 | 4 |
| 南山区（不含前海） | 80 | 47 | 33 | 16 | 17 |
| 前海合作区 | 60 | 45 | 15 | 0 | 15 |
| 盐田区 | 26 | 7 | 19 | 6 | 13 |
| 宝安区 | 313 | 65 | 248 | 43 | 205 |
| 龙岗区 | 321 | 66 | 255 | 70 | 185 |
| 光明新区 | 150 | 41 | 109 | 7 | 102 |
| 坪山新区 | 213 | 44 | 169 | 14 | 155 |
| 龙华新区 | 185 | 41 | 144 | 21 | 123 |
| 大鹏新区 | 58 | 8 | 50 | 6 | 44 |
| 小计 | 1450 | 380 | 1070 | 200 | 870 |
| 预留指标 | 150 | 50 | 100 | — | — |
| 全市合计 | 1600 | 430 | 1170 | — | — |

# 附表2：2015年度实施计划分区供应规模与结构表（单位：公顷）

|  | 合计 | 公共基础设施和保障性安居工程 新供应建设用地 |  |  | 经营性新供应建设用地 |  |  |  | 城市更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 公共基础 设施 | 保障性安居工程 | 小计 | 商住 用地 | 商服 用地 | 产业 用地 |  |
| 罗湖区 | 25 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 10 |
| 福田区 | 19 | 11.5 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 7 |
| 南山区（不含前海） | 80 | 38 | 34.7 | 3.3 | 26 | 1 | 9 | 16 | 16 |
| 前海 合作区 | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 盐田区 | 26 | 15.5 | 14.5 | 1 | 4.5 | 1 | 1.5 | 2 | 6 |
| 宝安区 | 313 | 228.5 | 226.5 | 2 | 41.5 | 2.5 | 11 | 28 | 43 |
| 龙岗区 | 321 | 220 | 217.3 | 2.7 | 31 | 1 | 2 | 28 | 70 |
| 光明新区 | 150 | 82 | 81 | 1 | 61 | 2 | 12 | 47 | 7 |
| 坪山新区 | 213 | 156 | 155 | 1 | 43 | 1 | 9.5 | 32.5 | 14 |
| 龙华新区 | 185 | 141 | 134 | 7 | 23 | 1 | 9 | 13 | 21 |
| 大鹏新区 | 58 | 48 | 47 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 1.5 | 6 |
| 小计 | 1450 | 985 | 965 | 20 | 265 | 10 | 87 | 168 | 200 |
| 预留指标 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全市合计 | 1600 | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 附表3：2015年度实施计划供应结构表（单位：公顷、%）

| 用地性质 |  | 供应规模 |  | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市合计 |  | 1600 |  | 100 |
| 预留指标 |  | 150 |  | 9.4 |
| 公共基础设施和保障性安居工程用地 | 保障性安居工程 | 1050 | 85 | 65.6 |
|  | 公共设施（含教育、医疗、养老等设施） |  | 315 |  |
|  | 交通设施 |  | 575 |  |
|  | 市政设施 |  | 75 |  |
| 产业用地 | 战略性新兴产业（含生物、新能源、互联网、新材料、新一代信息技术、文化创意等产业） | 210 | 115 | 13.1 |
|  | 先进制造业（先进装备制造、传统优势产业） |  | 30 |  |
|  | 未来产业（航空航天、智能装备制造、生命健康、海洋产业） |  | 52 |  |
|  | 其他产业（上述之外市政府允许及鼓励发展的产业） |  | 13 |  |
| 商品住房用地 |  | 85 |  | 5.3 |
| 商业服务业用地 |  | 105 |  | 6.6 |

注：1．表中建设用地供应规模包含城市更新供应量。

2．公共基础设施项目在实施过程中，可按照实际情况对公共设施、交通设施、市政设施三类用地的指标进行合理调配，指标不够时可申请使用预留指标。

# 附表4：2015年度实施计划建设用地清退指标分解表（单位：公顷）

|  | 清退规模 |
| --- | --- |
| 罗湖区 | 5 |
| 福田区 | 5 |
| 南山区（含前海合作区） | 156 |
| 盐田区 | 10 |
| 宝安区 | 10 |
| 龙岗区 | 122 |
| 光明新区 | 10 |
| 坪山新区 | 10 |
| 龙华新区 | 73 |
| 大鹏新区 | 10 |
| 全市合计 | 411 |

附表5：2015年度实施计划重点区域供应规模与结构表

（单位：公顷）

| 重点区域 | 公共基础设施和保障性安居工程建设用地 | 经营性新供应建设用地 |
| --- | --- | --- |
| 前海合作区 | 30 | 30 |
| 深圳湾超级总部基地 | 12 | 10 |
| 留仙洞战略性新兴产业总部基地 | 10 | 15 |
| 平湖金融与现代服务业基地 | 1 | 8 |
| 国际低碳城 | 10 | 3 |
| 华为科技城 | 5 | 5 |
| 深圳国际生物谷坝光核心启动区 | 39.5 | 2 |
| 大空港新城 | 47 | 15 |
| 深圳北站商务中心区 | 33 | 13 |
| 光明凤凰城 | 45 | 37 |
| 坪山中心区 | 30 | — |
| 宝安中心区 | 1 | 10 |
| 大运新城 | 75 | 12 |
| 笋岗-清水河片区 | 1.5 | — |
| 合计 | 340 | 160 |

面积单位：公顷

附表6：市级及以上重大项目、重大民生工程、重点区域公共基础设施等项目库一览表（A类项目）

| 行政区 |  | 用地性质 （大类） | 编号 | 用地单位 | 项目名称 | 面积 | 用地性质 （小类） | 选址意见书号 | 建设 进度 | 用地位置 | 市、区发改立项编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗湖区 |  | 公共配套设施用地 | 2015A001 | 罗湖区建筑工务局 | 笋岗小学☆ | 1.30 | 教育、科研设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 市政公用设施用地 | 2015A002 | 罗湖区供电局 | 110KV桃园变电站（09单元）☆○ | 0.40 | 电力设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A003 | 深圳供电局 | 220KV布心输变电工程○ | 0.94 | 电力设施 | 深规土选ZS-2012-0026号 | 供地 | 东晓街道 太白路与东昌路交界处西北侧 | — |
|  |  |  | 2015A004 | 深圳供电局 | 220KV红岗输变电工程○ | 0.34 | 电力设施 | 深规土选ZS-2013-0040号 | 供地 | 笋岗街道 德兴路与鹤围路交界处东北侧 | — |
|  |  |  | 2015A005 | 深圳供电局 | 220KV梨园输变电工程☆○ | 0.74 | 电力设施 | — | 供地 | 清水河街道 红岗路西侧 | — |
|  |  |  | 2015A006 | 罗湖区环境保护和水务局 | 清水河临时雨污泵站（13单元）☆ | 0.17 | 环卫设施 | — | 供地 | 清水河街道 | — |
|  |  | 综合交通设施用地 | 2015A007 | 罗湖区建筑工务局 | 长城物流项目公交首末站☆ | 0.54 | 公交站场及其他场站 | — | 供地 | 笋岗街道 梨园路与环仓路交界处西北侧 | — |
|  |  |  | 2015A008 | — | 清水河三路（北延段旁公交首末站）☆ | — | 公交站场及其他场站 | — | 供地 | 清水河街道 清水河三路与环仓路交界处西北侧 | — |
|  |  |  | 2015A009 | — | 笋岗站公交接驳站☆ | — | 公交站场及其他场站 | — | 供地 | 笋岗街道 笋岗地铁站东北侧 | — |
|  |  |  | 2015A010 | — | 红岭北站公交接驳站☆ | — | 公交站场及其他场站 | — | 供地 | 笋岗街道 红岭北路地铁站东北侧 | — |
|  |  |  | 2015A011 | 罗湖区建筑工务局 | 宝龙嘉园小区周边配套道路☆ | 0.68 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZS-2014-0043号 | 供地 | 笋岗街道 宝岗路东侧 | — |
|  |  |  | 2015A012 | — | 广清路☆ | 1.66 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 清水河街道 | — |
|  |  |  | 2015A013 | — | 环仓路（清水河三路-环仓路段）☆ | 1.11 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 清水河街道 | 市发改122 |
|  |  |  | 2015A014 | — | 环仓路（笋岗段-梨园路东延段）☆ | 0.53 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 笋岗街道 | — |
|  |  |  | 2015A015 | — | 环仓路（清水河段南延)☆ | 1.09 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 清水河街道 | — |
|  |  |  | 2015A016 | — | 梨园路（东延南接环仓路）☆ | 1.22 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 笋岗街道 | — |
|  |  |  | 2015A017 | — | 清水河三路（北延接西环）☆ | 0.47 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 清水河街道 | — |
|  |  |  | 2015A018 | — | 清水河一路拓宽改造☆ | 4.20 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 清水河街道 | 市发改122 |
|  |  |  | 2015A019 | 笋岗街道办 | 桃园变电站旁社会停车场☆ | 0.20 | 公交站场及其他场站 | — | 供地 | — | — |
| 福田区 |  | 公共配套设施用地 | 2015A020 | 市卫生计生委 | 市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼○ | 2.10 | 医疗卫生设施 | 深规土选ZS-2014-0032号 | 供地 | 香蜜湖街道 | 市发改376 |
|  |  | 公园绿地广场用地 | 2015A021 | 福田区政府 | 香蜜公园○ | 42.44 | 城市公园 | 深规土选ZS-2010-0021号 | 划定管理线 | 香蜜湖街道 香蜜湖路与红荔西路交界处西北侧 | — |
|  |  |  | 2015A022 | 福田区政府 | 安托山博物公园○ | 55.11 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 香蜜湖街道 北环大道与侨城东路延长线交界处西南侧 | — |
| 南山区（不含前海） |  | 公共配套设施用地 | 2015A023 | 南山区教育局 | 留仙学校☆ | 1.94 | 教育、科研设施 | 深规土选ZG-2014-0029号 | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A024 | 南山区教育局 | 前海三小△ | 1.30 | 教育、科研设施 | 用地方案图2014-003-0013号 | 供地 | 南山街道 前海路 | — |
|  |  | 市政公用设施用地 | 2015A025 | 深圳供电局 | 220KV白石洲输变电工程○ | 0.98 | 电力设施 | 深规土选ZG-2011-0044号 | 供地 | 沙河街道 深南大道与沙河东路交界处东南侧 | — |
|  |  |  | 2015A026 | 深圳供电局 | 220KV海岛输变电工程○ | 0.79 | 电力设施 | 深规土选ZG-2013-0011号 | 供地 | 蛇口街道 大铲岛 | — |
|  |  |  | 2015A027 | 深圳供电局 | 110KV白石洲输变电工程○ | 0.36 | 电力设施 | 深规土选ZG-2010-0010号 | 供地 | 沙河街道 深南大道与沙河东路交界处东南侧 | — |
|  |  |  | 2015A028 | 深圳供电局 | 110KV同乐输变电工程○ | 0.35 | 电力设施 | 深规土选ZG-2014-0064号 | 供地 | 南头街道 同乐前进路北侧 | — |
|  |  | 综合交通设施用地 | 2015A029 | 市交通运输委 | 沙河西路与西部通道侧接线连接工程○ | 2.20 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | 市发改170 |
|  |  |  | 2015A030 | 南山区政府 | 白石支二街☆ | 0.94 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A031 | 南山区政府 | 白石支三街☆ | 0.39 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A032 | 南山区政府 | 白石支四街☆ | 0.79 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A033 | 南山区政府 | 白石支五街☆ | 0.62 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A034 | 南山区政府 | 白石支一街☆ | 0.25 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A035 | 南山区政府 | 建议性支路（仙茶路-仙鼓路）☆ | 0.68 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A036 | 南山区政府 | 留新二街（兴科路-建议性支路）☆ | 0.27 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A037 | 南山区政府 | 留新三街（兴科路-建议性支路）☆ | 0.27 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A038 | 南山区政府 | 深湾二路☆ | 2.93 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A039 | 南山区政府 | 深湾公园路☆ | 2.01 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A040 | 南山区政府 | 深湾三路☆ | 1.80 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A041 | 南山区政府 | 深湾支二街☆ | 0.83 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A042 | 南山区政府 | 深湾支三街☆ | 0.39 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A043 | 南山区政府 | 深湾支一街☆ | 0.66 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A044 | 南山区政府 | 仙茶路（仙文北路-茶光路）☆ | 0.63 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A045 | 南山区政府 | 仙洞路（同发南路-石鼓路）☆ | 1.35 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A046 | 南山区政府 | 仙鼓路☆ | 0.74 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A047 | 南山区政府 | 仙文北路（创科路-石鼓路）☆ | 1.54 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A048 | 南山区政府 | 仙文东街（仙文北路-仙文路）☆ | 0.19 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A049 | 南山区政府 | 仙文路（创科路-石鼓路）☆ | 1.19 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A050 | 南山区政府 | 兴科一街（仙文北路-茶光路）☆ | 0.42 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  |  | 2015A051 | 南山区政府 | 洲湾二街☆ | 0.29 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  |  | 2015A052 | 南山区政府 | 洲湾一街☆ | 0.77 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
| 前海 合作区 |  | 公共配套设施用地 | 2015A053 | — | 前海法院☆ | 0.81 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A054 | — | 前海九单元地块消防站☆ | 0.40 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 市政公用设施用地 | 2015A055 | — | 前海一单元地块变电站☆ | 0.50 | 电力设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A056 | — | 前海六单元地块变电站☆ | 0.68 | 电力设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A057 | — | 前海九单元地块通信机楼☆ | 0.77 | 通信设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 综合交通设施用地 | 2015A058 | — | 桂湾一路，临海大道及地下道路市政工程（一期）☆ | 22.39 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A059 | — | 桂庙路快速化改造（二期）工程☆ | 4.76 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A060 | — | 高压线下地通道及相关道路（怡海大道）☆ | 16.48 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A061 | — | 梦海大道（桂湾一路—前湾三路）☆ | 19.90 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A062 | — | 十一号路☆ | 4.42 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A063 | — | 五号路（前湾二路）☆ | 6.69 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A064 | — | 沿江高速地面道路☆ | 13.71 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A065 | — | 枢纽1街☆ | 0.41 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A066 | — | 金融1街☆ | 1.17 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A067 | — | 港城八街☆ | 0.37 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A068 | — | 港城十七街☆ | 0.45 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  |  | 2015A069 | — | 六号路☆ | 0.91 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
| 盐田区 |  | 市政公用设施用地 | 2015A070 | 市水务局 | 深圳市供水网络盐田支线工程○ | 0.60 | 水利设施 | 深规土选BH-2012-0019号 | 划定管理线 | 盐田街道 | 市发改37 |
| 宝安区 |  | 公共配套设施用地 | 2015A071 | 宝安区教育局 | 塘头小学扩建工程△ | 3.88 | 教育、科研设施 | 用地方案图2013-01O-0001号 | 供地 | 石岩街道 |  |
|  |  |  | 2015A072 | 宝安区教育局 | 壆岗小学扩建工程△ | 2.60 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  |  | 2015A073 | 宝安区教育局 | 福永桥头小学扩建工程△ | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  |  | 2015A074 | 宝安区教育局 | 罗租小学体艺综合楼建设工程△ | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | 石岩街道 | — |
|  |  |  | 2015A075 | 宝安区教育局 | 荣根学校扩建工程△ | 5.28 | 教育、科研设施 | 深规土选BA-2014-0003号 | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  |  | 2015A076 | 宝安区教育局 | 上寮学校二期扩建工程△ | 2.59 | 教育、科研设施 | 用地方案图2012-01R-0009号 | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  |  | 2015A077 | 宝安区教育局 | 石岩中心小学改扩建工程△ | 3.68 | 教育、科研设施 | 深规土选BA-2011-0039号 | 供地 | 石岩街道 | — |
|  |  |  | 2015A078 | 宝安区教育局 | 潭头小学扩建工程△ | 2.23 | 教育、科研设施 | 用地方案图2012-01Q-0006号 | 供地 | 松岗街道 | — |
|  |  |  | 2015A079 | 宝安区教育局 | 文汇中学体艺楼建设工程△ | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | 新安街道 | — |
|  |  |  | 2015A080 | 市经贸信息委 | 深圳国际会展中心（核心区）☆ | 63.70 | 其他设施 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 市政公用设施用地 | 2015A081 | 深圳供电局 | 220KV乌石岗输变电工程○ | 0.97 | 电力设施 | 深规土选BA-2013-0086号 | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  |  | 2015A082 | 深圳供电局 | 110KV楼岗输变电工程○ | 0.30 | 电力设施 | 深规土选BA-2013-0025号 | 供地 | 松岗街道 松岗大道与福进路交界处东北侧 | — |
|  |  |  | 2015A083 | 深圳供电局 | 110KV南环输变电工程○ | 0.40 | 电力设施 | 深规土选BA-2013-0033号 | — | 福永街道 永福路西侧 | — |
|  |  |  | 2015A084 | 深圳供电局 | 110KV溪头输变电工程○ | 0.64 | 电力设施 | 深规土选BA-2013-0087号 | 供地 | 松岗街道 广深公路西侧 | — |
|  |  | 综合交通设施用地 | 2015A085 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 深圳机场航站区扩建工程综合值班宿舍工程○ | 2.84 | 对外交通 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  |  | 2015A086 | 深圳市外环高速公路投资有限公司 | 深圳外环高速公路深圳段工程○☆ | 942.37 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选HQ-2009-0177号，深规土选HQ-2009-0190号 | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  |  | 2015A087 | 宝安中心区规划建设管理办公室 | 银晖路（裕安一路-雅兰路段和创业一路-圣明路段）☆ | 0.93 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 新安街道 | — |
|  |  |  | 2015A088 | 宝安中心区规划建设管理办公室 | 宝安中心区碧海a39号路（江湾大道至兴业路段）☆ | 0.64 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2013-0073号 | 供地 | 新安街道 | — |
|  |  |  | 2015A089 | 宝安中心区规划建设管理办公室 | 宝安中心区碧海a41号路（江湾大道至兴业路段）☆ | 0.68 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2013-0084号 | 供地 | 新安街道 | — |
|  |  |  | 2015A090 | 西乡街道办 | 碧海a23号路☆ | 0.53 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2012-0108号 | 供地 | 西乡街道 | — |
| 龙岗区 |  | 公共配套设施用地 | 2015A091 | 龙岗区教育局 | 坂田街道第七小学(拟由开发商配建)△ | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | 坂田街道 | — |
|  |  |  | 2015A092 | 龙岗区教育局 | 天成学校改扩建工程△ | 0.84 | 教育、科研设施 | 深规土选LG-2014-0040号 | 供地 | 龙城街道 盛平南路和盛龙路交界处东南侧 | — |
|  |  |  | 2015A093 | 市教育局 | 深圳国际太空科技学院○☆ | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | — | 市发改346 |
|  |  |  | 2015A094 | 龙岗区教育局 | 华为科技城外国语学校☆ | 2.72 | 教育、科研设施 | 深规土选LG-2014-0024号 | 供地 | 坂田街道 百利路与泰山路交界处北侧 | — |
|  |  |  | 2015A095 | 龙岗区教育局 | 龙岗区实验学校改扩建工程☆ | 0.71 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 龙城街道 | — |
|  |  |  | 2015A096 | 龙岗区教育局 | 新老西项目配套学校☆ | 1.81 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 龙城街道 | — |
|  |  |  | 2015A097 | 龙岗区教育局 | 中心城新建学校☆ | 1.59 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 龙城街道 | — |
|  |  |  | 2015A098 | 市教育局 | 深圳北理莫斯科大学○☆ | 33.37 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 龙城街道 | 市发改332 |
|  |  |  | 2015A099 | 市教育局 | 深圳吉大昆士兰大学☆ | 35.49 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 龙城街道 | — |
|  |  |  | 2015A100 | 龙岗区政府 | 国际大学园院士楼项目☆ | 1.80 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 龙城街道 | — |
|  |  |  | 2015A101 | 市卫生计生委 | 华为科技片区新建综合医院☆ | 2.86 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 坂田街道 | — |
|  |  |  | 2015A102 | 龙岗区卫生局 | 布吉人民医院迁址重建工程○ | 8.80 | 医疗卫生设施 | 深规土选LG-2010-0150号 | 供地 | 布吉街道 铁山街与布曼路交界处东北侧 | — |
|  |  |  | 2015A103 | 坪地街道办 | 坪地人民医院二期☆ | 3.00 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 坪地街道 | — |
|  |  |  | 2015A104 | 布吉街道办 | 布吉文体中心△ | 1.94 | 文体设施 | 深规土选LG-2010-0041号 | 供地 | 布吉街道 五号路与四号路交界处西侧 | — |
|  |  |  | 2015A105 | 坂田街道办 | 坂田南园文体中心△☆ | 6.30 | 文体设施 | 深规土选LG-2011-0011号 | 供地 | 坂田街道 环城南路与雅南路交界处东南侧 | — |
|  |  |  | 2015A106 | 市公安消防支队 | 山厦消防中队☆ | 0.58 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2013-0101号 | 供地 | 平湖街道 惠中东路与昌元西路交界处东北侧 | — |
|  |  | 公园绿地广场用地 | 2015A107 | 龙岗区城管局 | 龙岗区红花岭低碳生态环境园综合整治工程☆○ | 240.23 | 郊野公园 | — | 划定管理线 | 坪地街道 | 市发改457 |
|  |  |  | 2015A108 | 布吉街道办 | 三联郊野公园○ | 159.00 | 郊野公园 | — | 划定管理线 | 布吉街道 | 市发改482 |
|  |  |  | 2015A109 | 龙岗区城管局 | 香沙公园☆ | 35.57 | 郊野公园 | — | 划定管理线 | 坪地街道 | — |
|  |  | 市政公用设施用地 | 2015A110 | — | 东部垃圾焚烧电厂○☆ | — | 环卫设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 综合交通设施用地 | 2015A111 | 市交通运输委 | 坂银通道工程○ | 57.10 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2014-0072号,深规土选LG-2014-0073号 | 供地 | 坂田街道 | 市发改135 |
|  |  |  | 2015A112 | 市交通运输委 | 五和大道南坪快速连接线工程○ | 13.21 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | 市发改171 |
|  |  |  | 2015A113 | 坂田街道办 | 百利路☆ | 0.54 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坂田街道 | — |
|  |  |  | 2015A114 | — | 坂田北路☆ | 5.87 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坂田街道 | — |
|  |  |  | 2015A115 | 坂田街道办 | 坂云路（居里夫人大道-天安路）☆ | 0.55 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2014-0035号 | 供地 | 坂田街道 | — |
|  |  |  | 2015A116 | 龙城街道办 | 德政南路☆ | 2.50 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 龙城街道 | — |
|  |  |  | 2015A117 | 龙岗区建筑工务局 | 横坪公路○ | 7.32 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 横岗街道 | 市发改190 |
|  |  |  | 2015A118 | 龙岗区建筑工务局 | 丁山河路○☆ | 3.20 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪地街道 | — |
|  |  |  | 2015A119 | 龙岗区建筑工务局 | 富高路☆ | 3.30 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪地街道 | — |
|  |  |  | 2015A120 | 龙岗区建筑工务局 | 汇桥路○☆ | 0.86 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪地街道 | 深龙发改[2014]325号 |
|  |  |  | 2015A121 | 坂田街道办 | 金银街☆ | 0.62 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坂田街道 | — |
|  |  |  | 2015A122 | 坂田街道办 | 居里夫人北延段市政工程☆ | 1.68 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2013-0072号 | 供地 | 坂田街道 | — |
|  |  |  | 2015A123 | 龙岗区建筑工务局 | 龙凤路（龙岭路-新城路段）☆ | 7.56 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪地街道 | — |
|  |  |  | 2015A124 | 市交通运输委 | 坪西路市政工程○☆ | 17.05 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪地街道 | 市发改210 |
|  |  |  | 2015A125 | 龙岗区建筑工务局 | 桥乡南路☆ | 1.37 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪地街道 | — |
|  |  |  | 2015A126 | 龙岗区建筑工务局 | 塘桥东路○☆ | 3.02 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪地街道 | — |
|  |  |  | 2015A127 | 龙岗区建筑工务局 | 万维路○☆ | 0.52 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪地街道 | — |
| 光明 新区 |  | 公共配套设施用地 | 2015A128 | 光明新区公共事业局 | 外国语学校☆ | 2.61 | 教育、科研设施 | 深规土选GM-2015-0006号 | 供地 | 光明街道 二十三路与三十五路交界处西侧 | 深光发财[2012]19号 |
|  |  |  | 2015A129 | 光明新区公共事业局 | 凤凰学校☆ | 3.84 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 光明街道 光侨路与观光路交界处西北侧 | 深光发财[2015]24号 |
|  |  |  | 2015A130 | 光明新区公共事业局 | 市中医院二期☆ | 5.51 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 光明街道 龙大高速与光侨路交界处西南侧 | 深发改[2014]1253号 |
|  |  |  | 2015A131 | 光明新区公共事业局 | 市中医院一期☆ | 5.32 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 光明街道 龙大高速与光侨路交界处西南侧 | 深发改[2014]1253号 |
|  |  |  | 2015A132 | 光明新区公共事业局 | 新区文化艺术中心△☆ | 2.77 | 文体设施 | 深规土选GM-2013-0024号 | 供地 | 光明街道 观光路与三十一号路交界处东侧 | 深光经[2008]538号 |
|  |  |  | 2015A133 | 市公安消防支队 | 市消防综合训练基地（与长圳中队合建）☆ | 1.04 | 消防及警务设施 | 深规土选GM-2013-0012号，深规土选GM-2014-0013号 | 供地 | 光明街道 龙大高速西侧，大外环路南北两侧 |  |
|  |  |  | 2015A134 | 市公安消防支队 | 塘家中队☆ | 0.43 | 消防及警务设施 | 深规土选GM-2013-0014号 | 供地 | 公明街道 光侨路与龙大高速交界处西北侧 |  |
|  |  | 公园绿地广场用地 | 2015A135 | 光明新区城管局 | 玉律社区公园△ | 0.98 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 公明街道 田寮路与通兴路交界处东南侧 | — |
|  |  | 市政公用设施用地 | 2015A136 | 深圳供电局 | 220KV祥瑞（大通）输变电工程☆ | 0.38 | 电力设施 | 深规土选GM-2010-0077号 | 供地 | 光明街道 龙大高速与三号路交界处东侧 | 深发改函[2010]1140号 |
|  |  |  | 2015A137 | 深圳供电局 | 220KV兴隆（科技）输变电工程☆ | 0.50 | 电力设施 | 深规土选GM-2011-0019号 | 供地 | 公明街道 同观路与十一号路交界处西南侧 | 深发改函[2010]1140号 |
|  |  |  | 2015A138 | 光明新区城建局 | 茅洲河流域水环境综合整治工程（中上游段）——楼村水综合整治工程○△ | 42.52 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 公明街道、光明街道 | 市发改49 |
|  |  |  | 2015A139 | 光明新区城建局 | 茅洲河流域水环境综合整治工程（中上游段）——新陂头河综合整治工程○△ | 56.48 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 公明街道 | 市发改50 |
|  |  | 综合交通设施用地 | 2015A140 | 光明新区城建局 | 观光站综合服务区北片区道路☆ | 1.50 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选GM-2014-0015号 | 供地 | 光明街道 光侨路与三十七路交界处东南侧 | 深光发财[2013]452号 |
|  |  |  | 2015A141 | 光明新区城建局 | 科裕路（光明大道-十三号路）☆ | 8.02 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 塘明路与东长路交界处东南侧 | 深光发财[2013]557号 |
|  |  |  | 2015A142 | 光明新区城建局 | 同观路（东长路-科发路）☆ | 3.96 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 塘明路与东长路交界处东南侧 | 深光发财[2013]258号 |
| 坪山 新区 |  | 公共配套设施用地 | 2015A143 | 坪山新区建设管理服务中心 | 正山甲小学☆ | 1.54 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 坪山街道 长安二街与和兴路交界处 | — |
|  |  |  | 2015A144 | 坪山新区公共事业局 | 大工业区体育中心三期☆ | 0.80 | 文体设施 | — | 供地 | 坑梓街道 行政一街与丹梓大道交界处 | 深坪发财复[2013]187号 |
|  |  |  | 2015A145 | 坪山新区建设管理服务中心 | 马峦小学△ | 1.14 | 教育、科研设施 | 深规土选PS-2014-0037号 | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  |  | 2015A146 | 坪山新区建设管理服务中心 | 坪山第二小学扩建项目△ | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 市政公用设施用地 | 2015A147 | 深圳供电局 | 110KV聚龙山输变电工程○ | 0.38 | 电力设施 | 深规土选PS-2011-0037号 | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  |  | 2015A148 | 坪山新区发展和财政局 | 深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程项目○ | 2.18 | 环卫设施 | 深规土选PS-2014-0027号 | 供地 | 坑梓街道 | 市发改478 |
|  |  |  | 2015A149 | 深圳市大鹏半岛水源工程管理处 | 大鹏半岛水库群开发利用工程（第一期-坪山片区）○ | 3.53 | 水利设施 | 深规土选PS-2013-0010号 | 划定管理线 | 坪山街道 | 市发改57 |
|  |  |  | 2015A150 | 市水务局 | 坪山河流域水环境综合整治工程--坪山河干流综合整治工程○ | 221.43 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | 深规土选PS-2014-0005号 | 划定管理线 | 坪山街道 | 市发改84 |
|  |  | 综合交通设施用地 | 2015A151 | 坪山新区发展和财政局 | 绿梓大道二标○ | 15.18 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2014-0038号 | 供地 | 坪山街道 | 市发改198 |
|  |  |  | 2015A152 | 坪山新区发展和财政局 | 和富路☆ | 2.22 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2013-0022号 | 供地 | 坪山街道 昌盛路与深汕公路连接段 | 深坪发财复[2012]73号 |
|  |  |  | 2015A153 | 坪山新区发展和财政局 | 荷康路☆ | 5.47 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2014-0011号 | 供地 | 坪山街道 | 深坪发财复[2012]68号 |
|  |  |  | 2015A154 | 坪山新区发展和财政局 | 金丰路☆ | 1.87 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2013-0036号 | 供地 | 坪山街道 昌盛路和长安一街处交界处 | 深坪发财复[2012]58号 |
|  |  |  | 2015A155 | 坪山新区发展和财政局 | 长安二街☆ | 5.60 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2013-0013号 | 供地 | 坪山街道 站前路与深汕路交界处 | — |
|  |  |  | 2015A156 | 坪山新区发展和财政局 | 联馨路☆ | 1.03 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2013-0038号 | 供地 | 坪山街道 | 深坪发财复[2012]59号 |
|  |  |  | 2015A157 | 坪山新区发展和财政局 | 新和五路☆ | 0.13 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2014-0010号 | 供地 | 坪山街道 金丰路与荷康路交界处 | 深坪发财复[2012]57号 |
|  |  |  | 2015A158 | 坪山新区发展和财政局 | 新和一路☆ | 1.35 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2013-0040号 | 供地 | 坪山街道 | 深坪发财复[2012]57号 |
|  |  |  | 2015A159 | 市交通运输委 | 兰竹西路☆ | 8.28 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  |  | 2015A160 | 市交通运输委 | 坪盐通道○ | 126.47 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2014-0018号 深规土选PS-2014-0019号 深规土选PS-2014-0039号 深规土选BH-2014-0009号 深规土选BH-2014-0010号 | 供地 | 坪山街道 | 市发改128 |
| 龙华 新区 |  | 公共配套设施用地 | 2015A161 | 龙华新区公共事业局 | 龙华新区外国语学校△ | 6.10 | 教育、科研设施 | 深规土选LA-2014-0005号 | 供地 | 民治街道 王龙路东侧 | — |
|  |  |  | 2015A162 | 龙华新区公共事业局 | 鹭湖学校△ | 3.00 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 观澜街道 康和路南侧 | — |
|  |  |  | 2015A163 | 龙华新区公共事业局 | 上塘片区九年一贯制学校△ | 3.80 | 教育、科研设施 | 深规土选LA-2014-0011号 | 供地 | 民治街道 腾龙路与人民路交界处 | — |
|  |  |  | 2015A164 | 龙华新区公共事业局 | 市第八高级中学○ | 7.73 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 观澜街道 | 市发改288 |
|  |  |  | 2015A165 | 市文体旅游局 | 深圳美术馆新馆与图书馆调剂书库○ | 4.00 | 文体设施 | — | 供地 | 民治街道 腾龙路与中梅路交界处 | — |
|  |  |  | 2015A166 | 龙华新区公共事业局 | 龙华新区中心医院（原观澜人民医院）扩建工程○ | 3.01 | 医疗卫生设施 | 深规土选HQ-2013-0012号，深规土选HQ-2013-0013号 | 供地 | 观澜街道 福悦兴路与欢海路交界处 | — |
|  |  |  | 2015A167 | 龙华新区公共事业局 | 市第二儿童医院○ | 3.43 | 医疗卫生设施 | 深规土选BA-2010-0181号 | 供地 | 民治街道 民治大道与民康路交界处 | 市发改377 |
|  |  |  | 2015A168 | 龙华新区公共事业局 | 深圳新华医院☆ | 6.05 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 民治街道 新区大道与红木街交界处 | 深发改[2014]709号 |
|  |  |  | 2015A169 | 龙华新区公共事业局 | 龙华文体中心△ | — | 文体设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 公园绿地广场用地 | 2015A170 | — | 民顺社区公园☆ | 0.80 | 城市公园 | 深规土选LA-2014-0035号 | 划定管理线 | 民治街道 | 深龙华发财[2014]292号 |
|  |  | 市政公用设施用地 | 2015A171 | 龙华新区水务管理中心 | 观澜河流域（坂田河）综合整治工程○ | 13.34 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | 深规土选BA-2010-0018号 | 划定管理线 | 观澜街道 | 市发改8 |
|  |  |  | 2015A172 | 龙华新区水务管理中心 | 观澜河流域水环境综合整治工程-大水坑河综合整治工程○ | 11.34 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | 深规土选LA-2014-0032号 | 划定管理线 | 观澜街道 | 市发改7 |
|  |  |  | 2015A173 | 龙华新区水务管理中心 | 观澜河流域水环境综合整治工程-君子布河综合整治工程○ | 11.02 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | 深规土选LA-2014-0025号 | 划定管理线 | 观澜街道 | 市发改42、53 |
|  |  |  | 2015A174 | 龙华新区水务管理中心 | 观澜河流域水环境综合整治工程-上芬水河综合整治工程○ | 2.81 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | 深规土选LA-2014-0041号 | 划定管理线 | 龙华街道 | 市发改6 |
|  |  |  | 2015A175 | 龙华新区水务管理中心 | 观澜河流域水环境综合整治工程-横坑水综合整治工程○ | 2.75 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 观澜街道 | 市发改9 |
|  |  |  | 2015A176 | 龙华新区水务管理中心 | 观澜河流域水环境综合整治工程-龙华河综合整治工程○ | 20.33 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 龙华街道 | 市发改10 |
|  |  | 综合交通设施用地 | 2015A177 | 龙华新区建设管理服务中心 | 龙华新区现代有轨电车试验线工程○ | 16.82 | 城市轨道 | 深规土选LA-2013-0023号 | 供地 | 观澜街道 | — |
|  |  |  | 2015A178 | — | 白松二路☆ | 0.31 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  |  | 2015A179 | — | 白松路（新区大道-民塘路）☆ | 1.70 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  |  | 2015A180 | — | 红玉路（民宝路-白松一路段）☆ | 0.26 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  |  | 2015A181 | — | 满园街☆ | 0.28 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  |  | 2015A182 | — | 南园街☆ | 0.32 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  |  | 2015A183 | — | 深远南路☆ | 1.54 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  |  | 2015A184 | — | 新通路（腾龙路-白松路段）☆ | 0.78 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  |  | 2015A185 | 龙华新区交通运输局 | 清龙路（龙观东路—和平路）○ | 4.07 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 龙华街道 | 市发改151 |
|  |  |  | 2015A186 | 龙华新区建设管理服务中心 | 绿景路（景龙南路-民旺街）☆ | 1.19 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0016号 | 供地 | 民治街道 | 深龙华发财[2013]818号 |
|  |  |  | 2015A187 | 龙华新区建设管理服务中心 | 民繁路（人民路-民宝路）☆ | 2.77 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0026号 | 供地 | 民治街道 | 深龙华发财[2013]818号 |
| 大鹏 新区 |  | 公共配套设施用地 | 2015A188 | 大鹏新区卫生与人口委员会 | 大鹏新区人民医院○△☆ | 10.11 | 医疗卫生设施 | 深规土选BH-2013-0021号 | 供地 | 葵涌街道 坪西公路雷公山隧道北侧 | — |
|  |  | 公园绿地广场用地 | 2015A189 | 葵涌办事处 | DY01-22号公共绿地工程☆ | 1.27 | 公共绿地 | — | 划定管理线 | 葵涌街道 | 深鹏发财[2015]5号 |
|  |  |  | 2015A190 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | DY02-15号公共绿地工程☆ | 1.27 | 公共绿地 | — | 划定管理线 | 葵涌街道 | 深鹏发财[2015]6号 |
|  |  |  | 2015A191 | 大鹏新区建管中心 | 坝光海滨公园☆ | 7.00 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 葵涌街道 | — |
|  |  |  | 2015A192 | 市城管局 | 银叶树湿地园☆ | 24.35 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 葵涌街道 | — |
|  |  |  | 2015A193 | 大鹏新区建管中心 | 坝光中心广场☆ | 21.75 | 城市广场 | — | 划定管理线 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 市政公用设施用地 | 2015A194 | 深圳供电局 | 1号输变电系统☆ | 0.41 | 电力设施 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  |  | 2015A195 | 深圳供电局 | 2号输变电工程☆ | 0.43 | 电力设施 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  |  | 2015A196 | 大鹏新区建管中心 | 1号垃圾转运站☆ | 0.10 | 环卫设施 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  |  | 2015A197 | 大鹏新区建管中心 | 2号垃圾转运站☆ | 0.10 | 环卫设施 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  |  | 2015A198 | 大鹏新区建管中心 | 3号垃圾转运站☆ | 0.06 | 环卫设施 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  |  | 2015A199 | — | 污水厂工程☆ | 7.00 | 环卫设施 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A200 | 燃气集团 | 燃气综合场站☆ | 1.01 | 燃气设施 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A201 | — | 供水厂工程☆ | 5.01 | 水利设施 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A202 | 市水务局 | 大鹏半岛水源工程-东涌水库工程○ | — | 水利设施 | — | 划定管理线 | 南澳街道 | 市发改32 |
|  |  | 2015A203 | 市水务局 | 王母河水环境综合整治工程○ | 59.25 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | 市发改93 |
|  | 综合交通设施用地 | 2015A204 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 白沙湾路☆ | 6.92 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A205 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 鼓楼路☆ | 1.54 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A206 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 海潮路☆ | 0.21 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A207 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 海康路☆ | 2.27 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A208 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 海科路☆ | 1.60 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A209 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 海生路☆ | 2.24 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | 深鹏发财[2015]7号 |
|  |  | 2015A210 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 海心路☆ | 1.58 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A211 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 核坝路☆ | 15.70 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A212 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 恒科路☆ | 3.47 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A213 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 华科路☆ | 1.24 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A214 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 环坝路☆ | 17.38 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A215 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 江屋山路☆ | 1.12 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A216 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 排牙山路☆ | 7.11 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A217 | 市交通运输委 | 鹏坝路☆ | 39.13 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | 深发改[2013]551号 |
|  |  | 2015A218 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 坪山路☆ | 0.31 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A219 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 坪湾路☆ | 0.78 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A220 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 生物谷路☆ | 2.55 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | 深鹏发财[2015]9号 |
|  |  | 2015A221 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 石鼓墩路☆ | 1.36 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A222 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 新葵坝路☆ | 2.58 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A223 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 新态路☆ | 1.31 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A224 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 鑫科路☆ | 0.21 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A225 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 洋稠路☆ | 0.33 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A226 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 银叶树路☆ | 2.32 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A227 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 元玲路☆ | 0.34 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
|  |  | 2015A228 | 大鹏新区重大项目建设办公室 | 元湾路☆ | 1.08 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 葵涌街道 | — |
| 全市 | 综合交通设施用地 | 2015A229 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳地铁11号线○ | — | 城市轨道 | — | 划定管理线 | — | — |
|  |  | 2015A230 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳地铁6号线○ | — | 城市轨道 | — | 划定管理线 | — | — |
|  |  | 2015A231 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳地铁7号线○ | — | 城市轨道 | — | 划定管理线 | — | — |
|  |  | 2015A232 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳地铁9号线○ | — | 城市轨道 | — | 划定管理线 | — | — |

备注:  “○”标记为市级及以上重大项目；“△”标记为全市12项重大民生工程固定资产投资项目；“☆”标记为14个重点区域内项目。

项目供地面积以正式核发的用地批准文件为准。

面积单位：公顷

附表7： 2015年度实施计划用海项目库一览表

| 序号 | 项目名称 | 用海面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| 3 | / | / |
| 4 | / | / |
| 合 计 |  | / |

面积单位：公顷

附表8： 2015年度实施计划各区公共基础设施项目库一览表（B类项目）

| 行政区 | 用地性质 （大类） | 编号 | 用地单位 | 项目名称 | 面积 | 用地性质 （小类） | 选址意见书号 | 建设 进度 | 用地位置 | 市、区发改立项编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗湖区 | 公园绿地广场用地 | 2015B001 | 市公园管理中心 | 布心山公园管理服务用房及配套设施建筑 | 0.15 | 郊野公园 | — | 供地 | 东湖街道 | — |
|  | 市政公用设施用地 | 2015B002 | 市水务局 | 布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段） | 2.23 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 桂园街道 | 市发改16 |
|  | 综合交通设施用地 | 2015B003 | 市交通运输委 | 罗沙路-延芳路立交改造工程 | 8.67 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | 市发改218 |
| 福田区 | 公共配套设施用地 | 2015B004 | 福田区教育局 | 梅林小学多功能综合楼项目 | 0.17 | 教育、科研设施 | 深规土选ZS-2013-0092号 | 供地 | 梅林街道 梅林路与梅亭路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B005 | 福田区教育局 | 深康学校 | 2.02 | 教育、科研设施 | 深规土选ZS-2014-0008号 | 供地 | 香蜜湖街道 京港澳高速与侨城东路延长线交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B006 | 福田区教育局 | 安托山小学 | 1.01 | 教育、科研设施 | 深规土选ZS-2013-0113号 | 供地 | 香蜜湖街道 | — |
|  |  | 2015B007 | 福田区卫生计生局 | 安托山综合医院 | 2.00 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 香蜜湖街道 | — |
|  |  | 2015B008 | 市公安消防支队 | 福景中队 | 0.25 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 莲花街道 景田路与景田北一街交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B009 | 市公安消防支队 | 福沙中队 | 0.22 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 沙头街道 新洲三街与新洲九街交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B010 | 市公安消防支队 | 福保中队 | 0.25 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  | 市政公用设施用地 | 2015B011 | 深圳供电局 | 110KV中康输变电工程 | 0.41 | 电力设施 | 深规土选ZS-2013-0005号 | 供地 | 梅林街道 梅坳五路与梅坳二路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B012 | 深圳供电局 | 110KV景田二输变电工程 | 0.28 | 电力设施 | 深规土选ZS-2013-0022号 | 供地 | 莲花街道 景田南路与景田南六街交界处东北侧 | — |
| 南山区（不含前海） | 公共配套设施用地 | 2015B013 | 南山区教育局 | 大学城配套学校 | 4.78 | 教育、科研设施 | 深规土选ZG-2012-0004号 | 供地 | 桃源街道 学苑大道以南 | — |
|  |  | 2015B014 | 市教育局 | 哈尔滨工业大学（深圳） | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | — | 市发改322 |
|  |  | 2015B015 | 南山区教育局 | 地铁塘朗车辆段物业开发-初中项目 | 1.20 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 桃源街道 | — |
|  |  | 2015B016 | 南山区教育局 | 科苑二小 | 1.75 | 教育、科研设施 | 深规土选ZG-2014-0069号 | 供地 | 粤海街道 高新中四道与科技中三路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B017 | 南山区教育局 | 南山二小 | 1.05 | 教育、科研设施 | 深规土选ZG-2011-0033号 | 供地 | 南山街道 东滨路西侧 | — |
|  |  | 2015B018 | 南山区教育局 | 太子湾学校 | 3.48 | 教育、科研设施 | 深规土选ZG-2014-0071号 | 供地 | 蛇口街道 尖山路与港山路交界处东侧 | — |
|  |  | 2015B019 | 南山区教育局 | 珠光中学 | 1.61 | 教育、科研设施 | 深规土选ZG-2014-0067号 | 供地 | 桃源街道 龙珠大道与龙珠三路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B020 | 南山区卫生局 | 南山中医院 | 2.35 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 蛇口街道 科苑南路南侧 | — |
|  |  | 2015B021 | 市卫生计生委 | 深圳居里（法国）国际肿瘤治疗康复中心 | 7.00 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B022 | 南山区文体局 | 蛇口街道文体中心 | 2.05 | 文体设施 | — | 供地 | 蛇口街道 后海滨路与招商东路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B023 | 桃源街道办 | 桃源龙苑综合体育馆 | 0.52 | 文体设施 | — | 供地 | 桃源街道 塘朗山南侧，龙苑路北侧， | — |
|  |  | 2015B024 | 南山区文体局 | 粤海街道文体中心 | 0.58 | 文体设施 | — | 供地 | 粤海街道 高新南十一道与科技南路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B025 | 市公安局 | 警犬基地项目 | 11.32 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 桃源街道 侨城东路与北环大道交界处西北侧 | 市发改518 |
|  |  | 2015B026 | 市公安消防支队 | 安托山中队 | 0.41 | 消防及警务设施 | 深规土选ZS-2009-0203号 | 供地 | 沙河街道 建工北路西侧 | — |
|  |  | 2015B027 | 市公安消防支队 | 赤湾中队 | 0.32 | 消防及警务设施 | 深规土选ZG-2009-0002号 | 供地 | 招商街道 赤湾三路与赤湾六路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B028 | 市公安消防支队 | 后海消防中队 | 0.31 | 消防及警务设施 | 深规土选ZG-2013-0045号 | 供地 | 招商街道 中心路西侧，东滨路南侧 | — |
|  |  | 2015B029 | 市公安消防支队 | 南园消防中队 | 0.25 | 消防及警务设施 | 深规土选ZG-2013-0050号 | 供地 | 南山街道 南山大道西侧，创业路北侧 | — |
|  |  | 2015B030 | 市公安消防支队 | 深圳湾消防中队 | 0.36 | 消防及警务设施 | 深规土选ZG-2013-0046号 | 供地 | 沙河街道 海园一路西侧，滨海大道北侧 | — |
|  |  | 2015B031 | 市公安消防支队 | 松坪山消防中队 | 0.37 | 消防及警务设施 | 深规土选ZG-2013-0047号 | 供地 | 西丽街道 科苑路东侧，宝深路南侧 | — |
|  | 公园绿地广场用地 | 2015B032 | 南山区城管局 | 滨海休闲带西段 | — | 城市公园 | — | 划定管理线 | 蛇口街道 望海路南侧 | — |
|  |  | 2015B033 | 南山区人民政府 | 后海公园 | 2.20 | 城市公园 | — | 划定管理线 | — | — |
|  |  | 2015B034 | 市公园管理中心 | 塘朗山郊野公园一期怡翠管理站 | 0.04 | 郊野公园 | — | 供地 | 桃源街道 | — |
|  | 市政公用设施用地 | 2015B035 | 深圳供电局 | 110KV南科大输变电工程 | 0.33 | 电力设施 | 深规土选ZG-2014-0025号 | 供地 | 桃源街道 塘源路和塘朗东路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B036 | 深圳供电局 | 110KV南山中医院变电站 | 0.30 | 电力设施 | — | 供地 | 蛇口街道 科苑南路南侧 | — |
|  |  | 2015B037 | 市水务局 | 关口泵站外围排水工程——板桥泵站扩建工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | 市发改100 |
|  |  | 2015B038 | 市水务局 | 前海深港合作区外围及流域上游防洪排涝工程——东滨路箱涵工程、兴海大道箱涵工程、大小南山截洪沟工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | 市发改95 |
|  |  | 2015B039 | 市水务局 | 双界河水环境改善工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | 市发改81 |
|  | 综合交通设施用地 | 2015B040 | 南山区政府 | 白石二道 | 0.09 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  | 2015B041 | 南山区政府 | 宝耀片区规划三路 | 0.66 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 招商街道 | — |
|  |  | 2015B042 | 南山区政府 | 宝耀片区规划一路、规划二路 | 0.44 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0048号 | 供地 | 招商街道 招商沿山路与工业五路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B043 | 南山区政府 | 滨湖路 | 1.33 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B044 | 南山区政府 | 长岭一号路 | 0.80 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 桃源街道 | — |
|  |  | 2015B045 | 南山区政府 | 创业路中段（南山大道-南新路） | 0.35 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 南山街道 | — |
|  |  | 2015B046 | 南山区政府 | 打石路 | 1.46 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 石鼓路东侧 | — |
|  |  | 2015B047 | 南山区政府 | 芳芷二路 | 0.61 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B048 | 南山区政府 | 芳芷三路 | 0.14 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B049 | 南山区政府 | 芳芷四路 | 0.21 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B050 | 南山区政府 | 芳芷一路 | 0.57 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B051 | 南山区政府 | 海德二道 | 0.27 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B052 | 南山区政府 | 海淮路（学府路-海天一路） | 0.30 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  | 2015B053 | 南山区政府 | 海鹏路 | 0.17 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 蛇口街道 | — |
|  |  | 2015B054 | 南山区政府 | 海斯路（海淮路-海天二路） | 0.26 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 学府路与科苑大道交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B055 | 南山区政府 | 海天二路（海云路-海斯路） | 0.37 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B056 | 南山区政府 | 海天一路（海云路-科苑南路） | 0.89 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 科苑南路西侧 | — |
|  |  | 2015B057 | 南山区政府 | 海云路 | 0.13 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0059号 | 供地 | 粤海街道 学府路北侧 | — |
|  |  | 2015B058 | 南山区政府 | 航天科技广场西侧规划路 | 0.65 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0073号 | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B059 | 南山区政府 | 红树湾二街 | 0.39 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  | 2015B060 | 南山区政府 | 红树湾一街 | 0.37 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  | 2015B061 | 南山区政府 | 洪浪南路东延段 | 2.41 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0042号 | 供地 | 南头街道 | — |
|  |  | 2015B062 | 南山区政府 | 花果路（湾厦北路-后海大道） | 0.86 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 蛇口街道 东港路北侧 | — |
|  |  | 2015B063 | 南山区政府 | 华建路 | 0.64 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 深云路东侧 | — |
|  |  | 2015B064 | 南山区政府 | 建协路 | 1.59 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 龙珠八路西侧 | — |
|  |  | 2015B065 | 南山区政府 | 兰桂二路 | 2.15 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B066 | 南山区政府 | 兰桂三路 | 1.53 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0076号 | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B067 | 南山区政府 | 兰桂一路 | 0.52 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B068 | 南山区政府 | 兰香二街 | 0.18 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B069 | 南山区政府 | 兰香三街 | 0.19 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B070 | 南山区政府 | 兰香四街 | 0.38 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B071 | 南山区政府 | 兰香一街 | 0.45 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0075号 | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B072 | 南山区政府 | 兰月二街 | 0.41 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0070号 | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B073 | 南山区政府 | 兰月三街 | 0.36 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0077号 | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B074 | 南山区政府 | 兰月四街 | 0.51 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0074号 | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B075 | 南山区政府 | 兰月一街 | 0.50 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0068号 | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B076 | 南山区政府 | 兰芷二路 | 0.76 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B077 | 南山区政府 | 兰芷三路 | 0.16 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B078 | 南山区政府 | 兰芷一路 | 0.77 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B079 | 南山区政府 | 朗霞路 | 0.44 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 科苑北路与宝深路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B080 | 南山区政府 | 丽湾大厦东北侧规划路 | 0.46 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 南山街道 前海路北侧 | — |
|  |  | 2015B081 | 南山区政府 | 荔海二道 | 0.62 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0033号 | 供地 | 南山街道 月亮湾大道东侧，前海路西侧 | — |
|  |  | 2015B082 | 南山区政府 | 荔业路 | 2.07 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 南山街道 东滨路北侧 | — |
|  |  | 2015B083 | 南山区政府 | 留仙洞村道 | 1.19 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  | 2015B084 | 南山区政府 | 南光路南延长段（东滨路-苏福园路） | 0.22 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0055号 | 供地 | 南山街道 | — |
|  |  | 2015B085 | 南山区政府 | 南山大道西侧规划路（东滨路-荔业路） | 0.31 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0043号 | 供地 | 南山街道 东滨路北侧 | — |
|  |  | 2015B086 | 南山区政府 | 平山二路及可园一街 | 2.07 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 桃源街道 | — |
|  |  | 2015B087 | 南山区政府 | 侨北街 | 0.95 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2013-0044号 | 供地 | 沙河街道 香山西街北侧 | — |
|  |  | 2015B088 | 南山区政府 | 侨北四街 | 0.39 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  | 2015B089 | 南山区政府 | 清语路及丹沙路 | 0.71 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 桃源街道 | — |
|  |  | 2015B090 | 南山区政府 | 深大附中南侧规划路（月亮湾大道-前海路） | 0.35 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 南山街道 月亮湾大道东侧 | — |
|  |  | 2015B091 | 南山区政府 | 深云西二路 | 0.74 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0072号 | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  | 2015B092 | 南山区政府 | 深云西四路 | 0.30 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 | — |
|  |  | 2015B093 | 南山区政府 | 深圳大学学府医院西侧规划道路（科研三路） | 1.64 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 桃源街道 | — |
|  |  | 2015B094 | 南山区政府 | 深圳市艺术学校东侧规划市政道路 | 0.44 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 南头街道 老中山园路与同安路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B095 | 南山区政府 | 塘朗东路 | 0.22 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 桃源街道 | — |
|  |  | 2015B096 | 南山区政府 | 桃花园保障性住房D、F区北侧道路 | 0.29 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 南山街道 工业八路西侧，西部通道侧接线南侧 | — |
|  |  | 2015B097 | 南山区政府 | 桃花园保障性住房D、F区南侧道路 | 0.12 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0044号 | 供地 | 招商街道 工业南路西南侧 | — |
|  |  | 2015B098 | 南山区政府 | 填海六区内市政道路（海淮路） | 0.30 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0060号 | 供地 | 粤海街道 学府路南侧 | — |
|  |  | 2015B099 | 南山区政府 | 汀泽三路 | 0.28 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B100 | 南山区政府 | 汀泽四路 | 0.39 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B101 | 南山区政府 | 汀泽一路 | 0.36 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B102 | 南山区政府 | 同乐片区一号路 | 0.55 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0026号 | 供地 | 南头街道 | — |
|  |  | 2015B103 | 南山区政府 | 同新路及同高路 | 0.46 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 同沙路和石鼓路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B104 | 南山区政府 | 文华路（科伟路-科苑北路） | 0.13 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0038号 | 供地 | 粤海街道 科伟路西侧 | — |
|  |  | 2015B105 | 南山区政府 | 欣月路 | 0.35 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 南山街道 | — |
|  |  | 2015B106 | 南山区政府 | 新业路 | 0.53 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙河街道 龙珠八路西侧 | — |
|  |  | 2015B107 | 南山区政府 | 兴科路（仙茶路-石鼓路） | 1.71 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
|  |  | 2015B108 | 南山区政府 | 逸湖二街 | 0.27 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B109 | 南山区政府 | 逸湖六街 | 0.82 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B110 | 南山区政府 | 逸湖三街 | 0.77 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B111 | 南山区政府 | 逸湖四街 | 1.05 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B112 | 南山区政府 | 逸湖五街 | 0.99 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B113 | 南山区政府 | 逸湖一街 | 0.89 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B114 | 南山区政府 | 逸景二路 | 1.42 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B115 | 南山区政府 | 逸景三路 | 1.69 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B116 | 南山区政府 | 逸景四路 | 0.44 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B117 | 南山区政府 | 逸景一路 | 2.07 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B118 | 南山区政府 | 粤兴六道 | 0.44 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0058号 | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B119 | 南山区政府 | 粤兴四道 | 0.83 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0056号 | 供地 | 粤海街道 科园路南侧 | — |
|  |  | 2015B120 | 南山区政府 | 粤兴五道 | 0.69 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选ZG-2014-0057号 | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B121 | 南山区政府 | 正庄路（海王银河科技大厦北侧道路） | 0.10 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 粤海街道 | — |
|  |  | 2015B122 | 南山区政府 | 中国资本市场学院南侧规划路（沁园二路） | 0.43 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 西丽街道 | — |
| 盐田区 | 公共配套设施用地 | 2015B123 | 市教育局 | 华大基因学院 | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B124 | 市公安消防支队 | 三洲田消防中队 | 0.35 | 消防及警务设施 | 深规选BH-2008-0018号 | 供地 | 盐田街道 三盐公路西侧 | — |
|  |  | 2015B125 | 市公安局盐田分局 | 市公安局海山派出所 | 0.20 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  | 市政公用设施用地 | 2015B126 | 盐田区供电局 | 110KV东部华侨城输变电工程 | 0.35 | 电力设施 | 深规土选BH-2011-0024号 | 供地 | 梅沙街道 | — |
|  |  | 2015B127 | 盐田区供电局 | 220KV碧波输变电工程 | 0.90 | 电力设施 | 深规土选BH-2013-0005号 | 供地 | 海山街道 | — |
|  | 综合交通设施用地 | 2015B128 | 市交通运输委 | 盐田区客运枢纽 | — | 公交站场及其他场站 | 深规土选BH-2013-0016号 | 供地 | 盐田街道 | — |
|  |  | 2015B129 | 盐田区政府 | 海曦小学北侧道路 | 0.37 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 梅沙街道 | — |
|  |  | 2015B130 | 盐田区政府 | 盐田区环卫基地配套道路工程 | 0.12 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 盐田街道 | — |
|  |  | 2015B131 | 盐田区政府 | 永安北二街 | 0.29 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 盐田街道 | — |
|  |  | 2015B132 | 盐田区政府 | 中青路二期 | — | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 盐田街道 | — |
|  | 其他 | 2015B133 | 深圳市百富新仓储有限公司 | 百富新(中国-东盟自由贸易区)深圳中转物流中心 | 5.40 | 物流、仓储设施 | — | 供地 | 盐田街道 | — |
|  |  | 2015B134 | — | 盐田港后方陆域西南片区征地返还项目用地 | 8.60 | 征地返还地 | — | 供地 | 盐田街道 | — |
| 宝安区 | 公共配套设施用地 | 2015B135 | 宝安区教育局 | 第二中学 | 3.81 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 石岩街道 | — |
|  |  | 2015B136 | 福永街道办 | 市第十二高级中学 | 5.30 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 福永街道 | 市发改335 |
|  |  | 2015B137 | 宝安区教育局 | 怀德中学 | 2.35 | 教育、科研设施 | 深规土选BA-2012-0152号 | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B138 | 市教育局 | 市第二特殊学校 | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B139 | 宝安区教育局 | 水田小学 | 1.96 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 石岩街道 | — |
|  |  | 2015B140 | 宝安区教育局 | 松岗第一小学扩建工程 | 1.60 | 教育、科研设施 | 深规土选BA-2012-0143号 | 供地 | 松岗街道 | — |
|  |  | 2015B141 | 宝安区教育局 | 松岗西片区九年一贯制学校建设工程 | 3.86 | 教育、科研设施 | 深规土选BA-2012-0131号 | 供地 | 松岗街道 | — |
|  |  | 2015B142 | 宝安区教育局 | 塘头小学扩建工程 | 3.88 | 教育、科研设施 | 用地方案图2013-01O-0001号 | 供地 | 石岩街道 | — |
|  |  | 2015B143 | 市卫生计生委 | 沙井片区新建综合医院 | 6.33 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B144 | 西乡街道办 | 西乡体育馆及配套设施建设工程 | 1.27 | 文体设施 | 深规土选BA-2013-0041号 | 供地 | 西乡街道 宝源路与牛湾路交界处 | — |
|  |  | 2015B145 | 市公安消防支队 | 大王山中队 | 0.61 | 消防及警务设施 | 深规土选BA-2013-0007号 | 供地 | 福永街道 政丰北路南侧 | — |
|  |  | 2015B146 | 市公安消防支队 | 凤凰中队 | 0.66 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B147 | 市公安消防支队 | 共和中队 | 0.52 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 沙井街道 沙井路北段西北侧 | — |
|  |  | 2015B148 | 市公安消防支队 | 上川中队 | 0.45 | 消防及警务设施 | 深规土选BA-2012-0153号 | 供地 | 新安街道 二线公路西侧 | — |
|  |  | 2015B149 | 市公安消防支队 | 固戍中队 | 0.40 | 消防及警务设施 | 深规土选BA-2012-0156号 | 供地 | 西乡街道 航城大道南侧 | — |
|  |  | 2015B150 | 市公安消防支队 | 航城中队 | 0.45 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B151 | 市公安消防支队 | 机场中队 | 217.92 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B152 | 市公安消防支队 | 桥头中队 | 0.45 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B153 | 市公安消防支队 | 石龙中队 | 0.64 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 石岩街道 石龙仔路西侧 | — |
|  |  | 2015B154 | 市公安消防支队 | 潭头中队 | 0.45 | 消防及警务设施 | 深规土选BA-2012-0168号 | 供地 | 松岗街道 东方路南侧 | — |
|  |  | 2015B155 | 市公安消防支队 | 塘下涌中队 | 0.46 | 消防及警务设施 | 深规土选BA-2012-0151号 | 供地 | 松岗街道 塘下涌工业大道东侧 | — |
|  |  | 2015B156 | 市公安消防支队 | 新乐中队 | 0.32 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B157 | 市公安消防支队 | 燕罗消防中队 | 0.45 | 消防及警务设施 | 深规土选BA-2012-0188号 | 供地 | 松岗街道 | — |
|  |  | 2015B158 | 市公安局 | 行动技术支队机场工作据点建设工程 | 0.17 | 消防及警务设施 | 深规土选BA-2012-0073号 | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B159 | 市公安局 | 原机场开发区派出所拆迁补偿置换用地项目 | 0.25 | 消防及警务设施 | 深宝西补字（内环路）〔2012〕第001号 | 供地 | 福永街道 | — |
|  | 公园绿地广场用地 | 2015B160 | 宝安区城管局 | 宝安区儿童公园 | 3.28 | 城市公园 | 深规土选BA-2013-0050号 | 划定管理线 | 新安街道 | — |
|  | 市政公用设施用地 | 2015B161 | 深圳供电局 | 110KV马鞍山输变电工程 | 0.36 | 电力设施 | 深规土选BA-2013-0131号 | 供地 | 西乡街道 海城路与兴业路交界处 | — |
|  |  | 2015B162 | 深圳供电局 | 110KV机场二输变电工程 | 0.40 | 电力设施 | 深规土选BA-2010-0175号 | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B163 | 深圳供电局 | 110KV公园输变电工程 | 0.32 | 电力设施 | 深规土选BA-2011-0077号 | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B164 | 深圳供电局 | 110KV新桥二输变电工程 | 0.40 | 电力设施 | 深规土选BA-2011-0065号 | 供地 | 沙井街道 新和大道东北侧 | — |
|  |  | 2015B165 | 深圳供电局 | 110KV新湾输变电工程 | 0.38 | 电力设施 | 深规土选BA-2014-0040号 | 供地 | 西乡街道 | — |
|  |  | 2015B166 | 深圳供电局 | 110kv田园输变电工程 | 0.35 | 电力设施 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B167 | 深圳供电局 | 110kv西海堤输变电工程 | 0.50 | 电力设施 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B168 | 深圳供电局 | 110kv田园二输变电工程 | 0.50 | 电力设施 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B169 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 深圳机场二号垃圾站 | 0.30 | 环卫设施 | 深规土选BA-2013-0093号 | 供地 | 西乡街道 | — |
|  |  | 2015B170 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 深圳机场三号垃圾站 | 0.14 | 环卫设施 | 深规土选BA-2013-0092号 | 供地 | 西乡街道 宝源路与机场南干道交界处 | — |
|  |  | 2015B171 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 深圳机场污水提升泵站 | 0.14 | 污水设施 | 深规土选BA-2013-0053号 | 供地 | 西乡街道 | — |
|  |  | 2015B172 | 深圳市机场建设有限公司 | 深圳港宝安港区机场作业区加油站 | 0.30 | 加油、加气站 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B173 | 市水务局 | 铁岗长流陂支线供水工程 | 0.68 | 水利设施 | 深规土选BA-2014-0037号 | 划定管理线 | 西乡街道 | 市发改47 |
|  |  | 2015B174 | 市水务局 | 大空港新城区茅洲河治理工程及片区水环境综合治理工程——内湖综合治理工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | 市发改94 |
|  |  | 2015B175 | 市水务局 | 前海深港合作区外围及流域上游水质改善工程——前海湾水动力改善工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | 市发改96 |
|  |  | 2015B176 | 市水务局 | 石岩河综合整治工程（二期） | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 石岩街道 | 市发改106 |
|  |  | 2015B177 | 市水务局 | 石岩河综合整治工程（一期） | 27.98 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 石岩街道 | 市发改78 |
|  |  | 2015B178 | 市水务局 | 茅洲河流域水环境综合整治工程—上寮河上游段综合治理工程 | 15.44 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | 深规土选BA-2014-0049号 | 划定管理线 | 沙井街道 | 市发改51 |
|  |  | 2015B179 | 市水务局 | 大空港新城区茅洲河治理工程及片区水环境综合治理工程——截流河综合治理工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | — |
|  |  | 2015B180 | 市气象局 | 新一代气象雷达项目 | 0.19 | 其他设施 | 深规土选BA-2014-0061号 | 供地 | 西乡街道 | 市发改493 |
|  | 综合交通设施用地 | 2015B181 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 深圳机场航材库 | 0.51 | 对外交通 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B182 | 市交通运输委宝安交通运输局 | 凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程 | 15.96 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2014-0042号 | 供地 | 沙井街道 | 市发改207 |
|  |  | 2015B183 | 市交通运输委 | 海滨大道北段（福洲大道至松福大道） | 80.00 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B184 | 市交通运输委 | 凤塘大道西延段（锦程路-沿江高速） | 9.00 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B185 | 市交通运输委宝安交通运输局 | 新沙路西延段（锦程路-海滨大道） | 8.20 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B186 | 市交通运输委宝安交通运输局 | 南环路西延段（锦程路-海滨大道） | 12.40 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B187 | 市交通运输委宝安交通运输局 | 海云路（新沙路-凤塘大道） | 8.20 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B188 | 市交通运输委宝安交通运输局 | 桥和路西延段（锦程路-海云路） | 1.70 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B189 | 福永街道办 | 景芳路西延段（福园二路—海滨大道） | 5.10 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B190 | 福永街道办 | 重庆路西延段（福园二路—海滨大道） | 2.40 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B191 | 沙井街道办 | 丰民路（民主大道-海锦路） | 2.30 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B192 | 沙井街道办 | 民乐路（民主大道-南环路） | 5.20 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B193 | 沙井街道办 | 海锦路（锦程路-丰民路） | 0.80 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B194 | 沙井街道办 | 德锦路（新沙路-民主大道） | 1.00 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B195 | 松岗街道办 | 岗顶路 | 0.40 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 松岗街道 | — |
|  |  | 2015B196 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 深圳机场货运西路 | 6.74 | 对外交通 | 深规土选BA-2013-0045号 | 供地 | 福永街道 | — |
|  |  | 2015B197 | 西乡街道办 | 航空东路（南昌路至宝源路） | 1.26 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2013-0051号 | 供地 | 西乡街道 | — |
|  |  | 2015B198 | 松岗街道办 | 门户新城启动区道路新建工程 | 5.18 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 松岗街道 | — |
|  |  | 2015B199 | 沙井街道办 | 德兴路 | 0.34 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B200 | 沙井街道办 | 瑞昌路（新颜路至迎宾路） | 2.23 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B201 | 沙井街道办 | 新颜路（宝安大道至中心路） | 1.40 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2012-0019号 | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B202 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 深圳机场进出场路 | 29.61 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2013-0056号 | 供地 | 西乡街道 | — |
|  |  | 2015B203 | 松岗街道办 | 松岗街道路网完善工程——埔边南街(东方大道至东富路北侧) | 0.99 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2014-0005号 | 供地 | 松岗街道 创业路与东方路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B204 | 松岗街道办 | 塘下涌路（广田路至洋冲路）综合改造工程 | 2.55 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 松岗街道 | — |
|  |  | 2015B205 | 沙井街道办 | 永荣路 | 1.79 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2012-0128号 | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B206 | 沙井街道办 | 永通路（觉园西路至图岗南二路） | 3.66 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2012-0074号 | 供地 | 沙井街道 | — |
|  |  | 2015B207 | 西乡街道办 | 州航路（北段）道路改建工程 | 0.66 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2014-0057号 | 供地 | 西乡街道 | — |
| 龙岗区 | 公共配套设施用地 | 2015B208 | 龙岗区教育局 | 布吉实验小学 | 1.18 | 教育、科研设施 | 深规土选LG-2014-0025号 | 供地 | 布吉街道 松石路与石径路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B209 | 龙岗区教育局 | 横岗街道荷坳片区旧改配套小学 | 1.50 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 横岗街道 | — |
|  |  | 2015B210 | 龙岗区教育局 | 华南师大附属龙岗学校颐安分校 | 2.96 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 龙城街道 | — |
|  |  | 2015B211 | 龙岗区教育局 | 丹竹头小学 | 1.14 | 教育、科研设施 | 深规土选LG-2013-0112号 | 供地 | 南湾街道 | 深龙发改[2013]807号 |
|  |  | 2015B212 | 龙岗区教育局 | 罗岗九年一贯制学校 | 2.16 | 教育、科研设施 | 深规土选LG-2014-0065号 | 供地 | 布吉街道 禾富南路与禾富东路交界处北侧 | 深龙发改[2014]491号 |
|  |  | 2015B213 | 龙岗区教育局 | 沙塘布九年一贯制学校 | 1.84 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 南湾街道 沙放路与翠山路交界处东侧 | — |
|  |  | 2015B214 | 龙岗区教育局 | 深圳北大附属实验学校 | 9.15 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 龙城街道 | — |
|  |  | 2015B215 | 龙岗区教育局 | 同乐骏龙达片区旧改配套学校 | 2.92 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 龙岗街道 | — |
|  |  | 2015B216 | 龙岗区教育局 | 雅宝小学 | 1.13 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 坂田街道 雅南路与雅宝路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B217 | 龙岗区教育局 | 朱古石片区旧改配套小学 | 1.90 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 龙城街道 | — |
|  |  | 2015B218 | 市教育局 | 深圳国际中医药学院 | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B219 | 龙岗区卫生局 | 龙岗区儿童医院 | 2.40 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 龙城街道 清友路与协平路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B220 | 龙岗区卫生局 | 龙岗区健康管理服务中心 | — | 医疗卫生设施 | 深规土选LG-2011-0066号 | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B221 | 市卫生计生委 | 平湖片区新建综合医院 | 4.21 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 平湖街道 | — |
|  |  | 2015B222 | 龙岗区民政局 | 龙城街道龙西五联地区敬老院 | 2.74 | 社会福利设施 | — | 供地 | 龙城街道 红岭西路东北侧 | — |
|  |  | 2015B223 | — | 平湖敬老院 | 0.61 | 社会福利设施 | — | 供地 | 平湖街道 | — |
|  |  | 2015B224 | 平湖街道办 | 白泥坑社区综合服务站及文体活动中心 | 0.46 | 文体设施 | 深规选LG-2009-0189号 | 供地 | 平湖街道 河川路与坭康街交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B225 | 市公安消防支队 | 爱联消防中队 | 0.48 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 龙城街道亲河路与吉莲路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B226 | 市公安消防支队 | 八仙岭特勤消防中队 | 0.60 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2009-0404号 | 供地 | 龙岗街道 龙岗路与鹏达路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B227 | 市公安消防支队 | 白泥坑消防中队 | 0.45 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 平湖街道 环白西路与白银路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B228 | 市公安消防支队 | 横岗特勤消防中队 | 0.70 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2013-0103号 | 供地 | 横岗街道 保康路与心桐路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B229 | 市公安消防支队 | 华南消防中队 | 0.36 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2013-0105号 | 供地 | 平湖街道 富康路与李朗路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B230 | 市公安消防支队 | 李朗特勤消防中队 | 0.44 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2013-0098号 | 供地 | 布吉街道 香叶东路与科技园路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B231 | 市公安消防支队 | 六联消防中队 | 0.45 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2009-0407号 | 供地 | 平地街道 富坪路与吉祥二路交界处北侧 | — |
|  |  | 2015B232 | 市公安消防支队 | 六约北消防中队 | 0.27 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2009-0398号 | 供地 | 横岗街道 红棉路与深峰路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B233 | 市公安消防支队 | 六约南消防中队 | 0.26 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2013-0104号 | 供地 | 横岗街道 平安大道与牛始埔路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B234 | 市公安消防支队 | 龙城特勤中队 | 0.52 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2013-0099号 | 供地 | 龙城街道 倚山路与清水路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B235 | 市公安消防支队 | 龙东消防中队 | 0.55 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2013-0106号 | 供地 | 龙岗街道 沙背街与内环北路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B236 | 市公安消防支队 | 罗岗消防中队 | 0.48 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2014-0007号 | 供地 | 布吉街道 南环东路与创作路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B237 | 市公安消防支队 | 坪西消防中队 | 0.41 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2009-0402号 | 供地 | 坪地街道 园岭路与富岭路交界处北侧 | — |
|  |  | 2015B238 | 市公安消防支队 | 沙背坜消防中队 | 0.60 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 龙岗街道 天英东路与低山南路交汇西北侧 | — |
|  |  | 2015B239 | 市公安消防支队 | 沙湾消防中队 | 0.39 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2009-0400号 | 供地 | 南湾街道 南环东路与南力路交界处东侧 | — |
|  |  | 2015B240 | 市公安局龙岗分局 | 罗岗派出所 | 0.42 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2010-0111号 | 供地 | 布吉街道 罗岗路与中元路交界处 | — |
|  |  | 2015B241 | 市公安局 | 市交警训考场 | — | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2011-0045号 | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B242 | 市公安消防支队 | 五和消防中队 | 0.45 | 消防及警务设施 | 深规土选LG-2013-0100号 | 供地 | 坂田街道 永贵接与雪岗大道交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B243 | 市公安消防支队 | 新布消防中队 | 0.77 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 龙岗街道 咏夏路东侧 | — |
|  | 公园绿地广场用地 | 2015B244 | 平湖街道办 | 凤凰山国家矿山公园二期 | 88.13 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 平湖街道 | — |
|  |  | 2015B245 | 横岗街道办 | 红棉社区公园 | 0.41 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 横岗街道 | — |
|  |  | 2015B246 | 龙岗区城管局 | 乐城公园管理用房项目 | 0.01 | 城市公园 | — | 供地 | 横岗街道 | — |
|  |  | 2015B247 | 龙岗区城管局 | 龙岗区儿童公园 | 6.00 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 龙城街道 | — |
|  |  | 2015B248 | 横岗街道办 | 梅花山社区公园二期 | 10.91 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 横岗街道 | — |
|  |  | 2015B249 | 平湖街道办 | 山厦新村公园 | 0.46 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 平湖街道 | — |
|  |  | 2015B250 | 横岗街道办 | 上围新村社区公园 | 0.35 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 横岗街道 | — |
|  |  | 2015B251 | 坂田街道办 | 托坑水库体育公园 | 68.90 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 坂田街道 | — |
|  |  | 2015B252 | 横岗街道办 | 振海社区公园 | 0.54 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 横岗街道 | — |
|  |  | 2015B253 | 龙岗区城管局 | 朱古石公园 | 9.70 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 龙城街道 | — |
|  |  | 2015B254 | 平湖街道办 | 平湖罗山自行车郊野公园 | 114.00 | 郊野公园 | 深规土选LG-2010-0108号 | 划定管理线 | 平湖街道 | — |
|  |  | 2015B255 | 平湖街道办 | 平湖生态园改造工程 | — | 森林公园 | — | 划定管理线 | 平湖街道 | — |
|  |  | 2015B256 | 市公园管理中心 | 深圳市三洲田森林公园横岗入口护林防火管理站用房 | 0.12 | 森林公园 | 深规土选LG-2012-0037号 | 供地 | 横岗街道 | — |
|  |  | 2015B257 | 市公园管理中心 | 深圳市松子坑森林公园大围村入口护林站 | 0.02 | 森林公园 | — | 供地 | 龙岗街道 | — |
|  |  | 2015B258 | 市公园管理中心 | 深圳市松子坑森林公园游客服务用房 | 0.01 | 森林公园 | — | 供地 | 龙岗街道 | — |
|  |  | 2015B259 | 市公园管理中心 | 深圳市松子坑森林公园综合管理用房 | 0.04 | 森林公园 | — | 供地 | 龙岗街道 | — |
|  | 市政公用设施用地 | 2015B260 | 深圳供电局 | 110KV布吉北变电站 | 0.49 | 电力设施 | 深规土选LG-2013-0071号 | 供地 | 布吉街道 布龙路与塘径路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B261 | 平湖街道办 | 110KV良安田输变电工程 | 0.31 | 电力设施 | 深规土选LG-2013-0075号 | 供地 | 平湖街道 平安东平立交东南侧 | — |
|  |  | 2015B262 | 深圳供电局 | 110KV六约北输变电工程 | 0.40 | 电力设施 | 深规土选LG-2013-0020号 | 供地 | 横岗街道 盐排高速西侧，水官立交南侧 | — |
|  |  | 2015B263 | 深圳供电局 | 110KV六约南输变电工程 | 0.33 | 电力设施 | 深规土选LG-2014-0067号 | 供地 | 横岗街道 坪西路东侧，雅新路南侧 | — |
|  |  | 2015B264 | 深圳供电局 | 110KV龙坪输变电工程 | 0.36 | 电力设施 | 深规土选LG-2013-0070号 | 供地 | 龙岗街道 内环北路与福宁路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B265 | 深圳供电局 | 110KV罗岗输变电工程 | 0.45 | 电力设施 | 深规土选LG-2013-0068号 | 供地 | 布吉街道 布吉南环路与深惠公路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B266 | 深圳供电局 | 110KV南湾输变电工程 | 0.38 | 电力设施 | 深规土选LG-2013-0069号 | 供地 | 南湾街道 园墩路与红丹路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B267 | 深圳供电局 | 110KV坪地南输变电工程 | 0.35 | 电力设施 | 深规土选LG-2014-0068号 | 供地 | 坪地街道 深惠高速南侧，牛始埇路西侧 | — |
|  |  | 2015B268 | 龙城街道办 | 110KV清林三输变电工程 | 0.46 | 电力设施 | 深规土选LG-2013-0037号 | 供地 | 龙城街道 龙盛大道与协平路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B269 | 深圳供电局 | 110KV物流园输变电工程 | 0.29 | 电力设施 | 深规土选LG-2013-0009号 | 供地 | 平湖街道 华三道与国际大道交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B270 | 深圳供电局 | 110KV西坑输变电工程 | 0.44 | 电力设施 | 深规土选LG-2014-0028号 | 供地 | 横岗街道 盐排高速与原二线巡逻道交界处南侧 | — |
|  |  | 2015B271 | 横岗街道办 | 220KV横岗南输变电工程 | 0.96 | 电力设施 | 深规土选LG-2013-0025号 | 供地 | 横岗街道 恒心路与恒安路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B272 | — | 布吉污水处理厂 | — | 污水设施 | — | 供地 | 布吉街道 | — |
|  |  | 2015B273 | 燃气集团 | 布吉西效高中压调压站 | 0.43 | 燃气设施 | — | 供地 | 坂田街道 永香路与南坪快速路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B274 | 龙岗区建筑工务局 | 大康河综合整治工程 | 1.46 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 横岗街道 | 市发改55 |
|  |  | 2015B275 | 市水务局 | 观澜河流域水环境综合整治工程—鹅公岭河综合整治工程 | 13.78 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 平湖街道 | 市发改80 |
|  |  | 2015B276 | 市水务局 | 观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程 | 17.90 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 平湖街道 | 市发改79 |
|  |  | 2015B277 | 市水务局 | 观澜河流域水环境综合整治工程—山厦河综合整治工程 | 14.81 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 平湖街道 | 市发改107 |
|  |  | 2015B278 | 市水务局 | 君子布河（龙岗段）综合整治工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | 市发改53 |
|  |  | 2015B279 | 市水务局 | 茅洲河流域水环境综合整治工程—排涝河截污工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | 市发改2 |
|  |  | 2015B280 | 市水务局 | 沙湾河流域水环境综合治工程○ | 56.76 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 南湾街道 | 市发改40 |
|  |  | 2015B281 | 龙岗区环境保护和水务局 | 深圳河流域综合整治工程—布吉河（龙岗段）综合整治 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 布吉街道 | 市发改85 |
|  |  | 2015B282 | 龙岗区建筑工务局 | 同乐河综合整治一期工程 | 52.65 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 龙岗街道 | 市发改54 |
|  |  | 2015B283 | — | 深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程 | 0.30 | 污水设施 | — | 供地 | — | 市发改497 |
|  |  | 2015B284 | 市水务局 | 龙岗河流域水环境综合整治工程—黄沙河综合治理工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 坪地街道 | — |
|  | 综合交通设施用地 | 2015B285 | 坂田街道办 | 坂田一号路南段市政工程 | 6.90 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2013-0094号 | 供地 | 坂田街道 | — |
|  |  | 2015B286 | 龙岗区政府 | 宝同路 | 0.90 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 龙岗街道 | — |
|  |  | 2015B287 | 布吉街道办 | 布龙路辅道 | 0.17 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 布龙路与塘径西路交界处东侧 | — |
|  |  | 2015B288 | 布吉街道办 | 创作路东段 | 0.47 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 龙城街道 | — |
|  |  | 2015B289 | 南湾街道办 | 丹白路 | 2.40 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2012-0080号 | 供地 | 南湾街道 | 深龙发改[2009]449号 |
|  |  | 2015B290 | 市交通运输委 | 布吉南环路一期 | 8.80 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | 市发改203 |
|  |  | 2015B291 | 布吉街道办 | 工业路（北） | 0.13 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | 市发改206 |
|  |  | 2015B292 | — | 平湖大街 | 7.20 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 平湖街道 | 市发改201 |
|  |  | 2015B293 | 龙岗区政府 | 福罗路 | 0.43 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 横岗街道 | 深龙发改[2014]141号 |
|  |  | 2015B294 | 龙岗区政府 | 桂树路 | — | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B295 | 龙岗区政府 | 恒安路 | 3.09 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 横岗街道 | 深龙发改[2014]328号 |
|  |  | 2015B296 | 龙岗区建筑工务局 | 佳林路 | 1.01 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2013-0005号 | 供地 | 坪地街道 | — |
|  |  | 2015B297 | 布吉街道办 | 联东路（北） | 0.38 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 联东路北侧 | — |
|  |  | 2015B298 | 布吉街道办 | 联东路（南） | 0.42 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | — |
|  |  | 2015B299 | 布吉街道办 | 联石路 | 0.24 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | — |
|  |  | 2015B300 | 布吉街道办 | 联中路 | 2.98 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规选2005-0-660号 | 供地 | 布吉街道 联中路 | — |
|  |  | 2015B301 | 龙城街道办 | 龙城街道玉岭路工程（清友路-北通道） | 1.61 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2009-0414号 | 供地 | 龙城街道 | 深龙发改[2009]1228号 |
|  |  | 2015B302 | 龙岗区建筑工务局 | 龙岗街道新能源二路 | 0.93 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2014-0045号 | 供地 | 龙岗街道 丹荷大道与南同大道交界处，宝龙三路东侧 | — |
|  |  | 2015B303 | 龙岗区建筑工务局 | 龙岗街道新能源四路 | 0.87 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2014-0044号 | 供地 | 龙岗街道 | — |
|  |  | 2015B304 | 龙岗区建筑工务局 | 龙岗街道新能源五路 | 1.02 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2014-0043号 | 供地 | 龙岗街道 | — |
|  |  | 2015B305 | 市交通运输委 | 内环北路道路工程（不含龙城路至碧新路段） | 27.36 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LG-2012-0069号 | 供地 | 龙岗街道 | — |
|  |  | 2015B306 | 龙岗区政府 | 南同大道西段 | — | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B307 | 龙岗区政府 | 瑞芬路 | — | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B308 | 布吉街道办 | 三联南路惠民大桥 | 2.45 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | — |
|  |  | 2015B309 | 布吉街道办 | 石场山路 | 1.35 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | — |
|  |  | 2015B310 | 布吉街道办 | 石径路 | 0.63 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | — |
|  |  | 2015B311 | 龙岗区建筑工务局 | 石芽岭学校配套路（东惠东路、康惠路） | 1.50 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | 深龙发改[2011]785号 |
|  |  | 2015B312 | 龙岗区政府 | 水径西路 | — | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B313 | 布吉街道办 | 松石路 | 0.62 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | — |
|  |  | 2015B314 | 布吉街道办 | 松元头路 | 0.51 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | — |
|  |  | 2015B315 | 布吉街道办 | 塘径西路 | 1.02 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | — |
|  |  | 2015B316 | 布吉街道办 | 塘径支路 | 0.21 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | — |
|  |  | 2015B317 | — | 铁东路 | 5.35 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 布吉街道 | 深发改[2007]2117号 |
|  |  | 2015B318 | 南湾街道办 | 下李北路 | 2.05 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 南湾街道 | — |
|  |  | 2015B319 | 南湾街道办 | 香叶东路 | 1.12 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 南湾街道 | — |
|  |  | 2015B320 | 龙岗区政府 | 新能源一路 | 1.14 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 龙岗街道 | — |
|  |  | 2015B321 | 横岗街道办 | 信义路 | 1.67 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 横岗街道 | — |
| 光明 新区 | 公共配套设施用地 | 2015B322 | 光明新区公共事业局 | 白花学校 | 3.38 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 光明街道 观光路与外环大道交界处东侧 | — |
|  |  | 2015B323 | 光明新区公共事业局 | 秋硕小学 | 1.13 | 教育、科研设施 | 深规土选GM-2014-0004号 | 供地 | 公明街道 振发路西侧 | 深光发财[2013]537号 |
|  |  | 2015B324 | 光明新区公共事业局 | 创维小学 | 1.05 | 教育、科研设施 | 深规土选GM-2014-0005号 | 供地 | 光明街道 松白路与福利路交界处东南侧 | 深光发财[2013]538号 |
|  |  | 2015B325 | 光明新区公共事业局 | 公明第一小学改扩建工程 | 1.13 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B326 | 光明新区公共事业局 | 李松蓢学校 | 3.32 | 教育、科研设施 | 深规土选GM-2011-0001号 | 供地 | 公明街道 福利路与志康路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B327 | 光明新区公共事业局 | 马头山学校 | 3.90 | 教育、科研设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B328 | 光明新区公共事业局 | 田寮-玉律教育、科研用地（与长圳小学一并扩建为66班） | 2.18 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 公明街道 光侨路与长祥路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B329 | 光明新区公共事业局 | 玉律学校 | 1.89 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 公明街道 通兴路与玉昌西路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B330 | 光明新区公共事业局 | 光明专科医院 | 3.17 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 公明街道 志康路与金朗路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B331 | 光明新区社会建设局 | 备选养老院地块 | 0.69 | 社会福利设施 | — | 供地 | 公明街道 松白路与长松路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B332 | 光明新区社会建设局 | 光明福利院扩建 | 0.11 | 社会福利设施 | — | 供地 | 光明街道 华夏路南侧 | — |
|  |  | 2015B333 | 光明新区社会建设局 | 综合型养老院 | 1.53 | 社会福利设施 | — | 供地 | 公明街道 东周路与通兴路东南侧 | — |
|  |  | 2015B334 | 光明新区公共事业局 | 规划体育活动中心地块二 | 0.80 | 文体设施 | — | 供地 | 光明街道 圳美一路与碧环路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B335 | 光明新区公共事业局 | 规划体育活动中心地块一 | 1.85 | 文体设施 | — | 供地 | 公明街道 北环大道与长春路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B336 | 光明新区公共事业局 | 规划图书馆 | 0.94 | 文体设施 | — | 供地 | 公明街道 光侨路与松白路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B337 | 光明新区公共事业局 | 规划文化站地块二 | 0.48 | 文体设施 | — | 供地 | 公明街道 公明街道塘明路与荔林路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B338 | 光明新区公共事业局 | 规划文化站地块一 | 0.23 | 文体设施 | — | 供地 | 公明街道 翠湖东街与翠湖二街交界处东侧 | — |
|  |  | 2015B339 | 光明新区公共事业局 | 田寮文体中心 | 1.64 | 文体设施 | — | 供地 | 公明街道 通兴路与田寮路交界处东侧 | — |
|  |  | 2015B340 | 光明新区公共事业局 | 文体中心 | 0.45 | 文体设施 | — | 供地 | 光明街道 白花社区 | — |
|  |  | 2015B341 | 市公安消防支队 | 长圳中队 | 0.45 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 公明街道东红路西侧 | — |
|  |  | 2015B342 | 市公安消防支队 | 茨田埔中队 | 0.50 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B343 | 市公安消防支队 | 公明特勤中队 | 0.51 | 消防及警务设施 | 深规土选GM-2013-0013号 | 供地 | 公明街道 松白路与西环大道东南侧 | — |
|  |  | 2015B344 | 市公安消防支队 | 红花中队 | 0.77 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 公明街道 水萌路与润萌路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B345 | 市公安消防支队 | 将石中队 | 0.68 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 公明街道 马角岭路南侧 | — |
|  |  | 2015B346 | 市公安消防支队 | 李松蓢中队 | 0.46 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B347 | 市公安消防支队 | 田寮中队 | 0.46 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 公明街道 南光高速与田寮路交界处南侧 | — |
|  |  | 2015B348 | 市公安消防支队 | 圳美中队 | 0.40 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  | 公园绿地广场用地 | 2015B349 | 光明新区城管局 | 白花社区公园 | 2.18 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 光明街道 观光路与外环大道交界处东侧 | — |
|  |  | 2015B350 | 光明新区城管局 | 东坑社区公园 | 1.69 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 公明街道 东坑社区 | — |
|  |  | 2015B351 | 光明新区城管局 | 龟山公园 | 6.49 | 城市公园 | 深规土选GM-2014-0021号 | 划定管理线 | 公明街道 西环大道与振发路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B352 | 光明新区城管局 | 钟表产业集聚基地精艺公园 | 5.41 | 城市公园 | 深规土选GM-2014-0016号 | 划定管理线 | 公明街道 钟表基地钟表八路两侧 | 深光发财[2013]238号 |
|  |  | 2015B353 | 光明新区城管局 | 平板显示园区中心公园 | 1.58 | 城市公园 | 深规土选GM-2014-0022号 | 划定管理线 | 公明街道 科裕路与十八号路交界处西北侧 | 深光发财[2014]262号 |
|  | 市政公用设施用地 | 2015B354 | 深圳供电局 | 220KV光侨输变电工程 | 0.47 | 电力设施 | 深规土选GM-2011-0017号 | 供地 | 公明街道 光辉大道与光侨路交界处东南侧 | 深发改函[2010]1140号 |
|  |  | 2015B355 | 深圳供电局 | 220KV民生输变电工程 | 0.55 | 电力设施 | — | 供地 | 公明街道 田园路与松白路交界处西北侧 | — |
|  |  | 2015B356 | 深圳供电局 | 220KV西田输变电工程 | 0.50 | 电力设施 | — | 供地 | 公明街道 李楼路与创业路交界处西侧 | — |
|  |  | 2015B357 | 光明新区城建局 | 白花河综合整治工程 | 9.85 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | 深规土选GM-2014-0020号 | 划定管理线 | 光明街道 | 市发改52 |
|  |  | 2015B358 | 光明新区城建局 | 下村泵站 | 0.25 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  | 综合交通设施用地 | 2015B359 | 光明新区城建局 | 八号路（光侨路-现状长凤路） | 3.71 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B360 | 光明新区交通局 | 双明大道（松白路-龙大路） | 5.19 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 松白路东侧，龙大高速西侧 | 市发改236 |
|  |  | 2015B361 | 市交通运输委 | 松福路与公明北环段连接道路 | 2.38 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | 市发改221 |
|  |  | 2015B362 | 光明新区交通局 | 长春北路（通兴路-龙大路） | 10.77 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选GM-2014-0012号 | 供地 | 公明街道 松白路与富利路交界处东北侧 | 市发改227 |
|  |  | 2015B363 | 光明新区城建局 | 白花社区桂平路 | 1.61 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 光明街道 白花社区 | — |
|  |  | 2015B364 | 光明新区城建局 | 白花社区依澜路 | 1.08 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 光明街道 | — |
|  |  | 2015B365 | 光明新区城建局 | 白花学校周边道路 | 1.34 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 光明街道 白花社区 | — |
|  |  | 2015B366 | 光明新区城建局 | 东坑社区道路工程 | 1.26 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 东明大道北侧 | — |
|  |  | 2015B367 | 光明新区城建局 | 光电产业企业加速器项目市政配套工程 | 2.59 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选GM-2015-0002号 | 供地 | 光明街道 光明大道与高新路交界处西南侧 | 深光发财[2014]230号 |
|  |  | 2015B368 | 光明新区城建局 | 公明薯田埔第一工业区城市更新项目市政配套工程 | 1.23 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选GM-2014-0008号 | 供地 | 公明街道 马田路与福前路交界处西南侧 | 深光发财[2013]161号 |
|  |  | 2015B369 | 光明新区城建局 | 秋硕片区城市更新项目市政配套工程 | 1.13 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 公明南环大道与振发路交界处西南侧 | 深光发财[2014]20号 |
|  |  | 2015B370 | 光明新区城建局 | 帝闻工业区城市更新项目市政配套工程 | 1.13 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选GM-2014-0011号 | 供地 | 公明街道 振明路与望盛路交界处南侧 | 深光发财[2013]453号 |
|  |  | 2015B371 | 光明新区城建局 | 公明科裕三路（延伸段） | 2.12 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B372 | 光明新区城建局 | 公明内衣产业集聚基地科裕十二路 | 0.52 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B373 | 光明新区城建局 | 公明内衣产业集聚基地科裕十一路 | 1.88 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B374 | 光明新区城建局 | 公明商业中心城市更新项目市政配套工程 | 2.03 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 振发路与长春路交界处东北侧 | — |
|  |  | 2015B375 | 光明新区城建局 | 公明塘尾沙头面工业区城市更新项目市政配套工程 | 0.17 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 松白路与碧塘路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B376 | 光明新区城建局 | 光明商业中心城市更新项目市政配套工程 | 0.68 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 光明街道 河心路与塘明路交界处东南侧 | — |
|  |  | 2015B377 | 光明新区城建局 | 深圳市模具产业聚集基地基础及配套设施（二期）工程 | 8.83 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B378 | 光明新区城建局 | 水滨路（公明北环大道-思源路） | 3.31 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 长春北路西侧 | — |
|  |  | 2015B379 | 光明新区交通局 | 新公常路（公明北环大道-光侨路） | 9.91 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 北环路东侧，光侨路西侧 | — |
|  |  | 2015B380 | 光明新区城建局 | 玉律社区玉泉路 | 5.84 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B381 | 光明新区城建局 | 玉律社区玉山路 | 1.51 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B382 | 光明新区城建局 | 玉律社区支路工程 | 1.97 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B383 | 市交通运输委光明交通运输局 | 玉明二路断头路 | 0.32 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 公明街道 塘明大道与根玉路交界处 | — |
|  |  | 2015B384 | 光明新区城建局 | 圳美片区八条市政道路工程 | 9.33 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 光明街道 同富裕工业区 | — |
|  | 其他 | 2015B385 | 深圳市公明甲子塘股份合作公司 | 甲子塘社区征地返还用地 | 1.18 | 征地返还地 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B386 | 深圳市公明塘尾股份合作公司 | 塘尾社区高新南返还用地地块一 | 2.97 | 征地返还地 | — | 供地 | 公明街道 | — |
|  |  | 2015B387 | 深圳市公明田寮股份合作公司 | 田寮社区征地返还用地地块二 | 1.71 | 征地返还地 | — | 供地 | 公明街道 公明模具基地 | — |
|  |  | 2015B388 | 深圳市公明田寮股份合作公司 | 田寮社区征地返还用地地块三 | 0.47 | 征地返还地 | — | 供地 | 公明街道 公明模具基地 | — |
|  |  | 2015B389 | 深圳市公明田寮股份合作公司 | 田寮社区征地返还用地地块四 | 0.85 | 征地返还地 | — | 供地 | 公明街道 公明模具基地 | — |
|  |  | 2015B390 | 深圳市公明田寮股份合作公司 | 田寮社区征地返还用地地块一 | 0.79 | 征地返还地 | — | 供地 | 公明街道 公明模具基地 | — |
| 坪山 新区 | 公共配套设施用地 | 2015B391 | 坪山新区发展和财政局 | 江边学校 | 2.50 | 教育、科研设施 | 深规土选PS-2014-0017号 | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B392 | 坪山新区发展和财政局 | 聚龙中学 | 6.04 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 坑梓街道 丹梓大道北侧，翠景路西侧 | — |
|  |  | 2015B393 | 坪山新区发展和财政局 | 坪山新区第二实验学校 | 4.28 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 坪山街道 荔景南路东侧 | — |
|  |  | 2015B394 | 坪山新区发展和财政局 | 坪山新区职业技术学校 | 3.77 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 坪山街道 金牛路北侧 | — |
|  |  | 2015B395 | 深圳广播电视大学 | 深圳市开放职业技术学校 | 12.00 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B396 | 市公园管理中心 | 深圳市三洲田森林公园坪山入口科普教育中心 | 0.17 | 教育、科研设施 | 深规选2006-0-203号 | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B397 | 坪山新区发展和财政局 | 田头九年一贯制学校 | 1.78 | 教育、科研设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B398 | 坪山新区建设管理服务中心 | 坪山新区第三人民医院 | 3.77 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B399 | 坪山新区发展和财政局 | 坪山新区敬老院 | 1.10 | 社会福利设施 | 深规土选PS-2013-0006号 | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B400 | 坪山新区发展和财政局 | 坪山新区残疾人综合服务中心 | 0.25 | 社会福利设施 | 深规土选PS-2014-0045号 | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B401 | 市公安消防支队 | 沙湖中队 | 0.40 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B402 | 市公安消防支队 | 大万中队 | 0.41 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 坪山街道 中山大道与锦龙大道交界处东侧 | — |
|  |  | 2015B403 | 市公安消防支队 | 龙田中队 | 0.30 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 坑梓街道 龙兴北路与石田路交界处西侧 | — |
|  |  | 2015B404 | 市公安消防支队 | 田头中队 | 0.52 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  | 公园绿地广场用地 | 2015B405 | 坪山新区城管局 | 黄沙坑社区公园 | 0.49 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B406 | 坪山新区城管局 | 江岭社区公园 | 0.45 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B407 | 坪山新区城管局 | 金龟社区公园 | 0.21 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B408 | 坪山新区城管局 | 坪山新区汤坑水两岸公共绿带景观 | 57.46 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B409 | 坪山新区城管局 | 沙壆社区公园 | 0.70 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B410 | 坪山新区城管局 | 石井社区公园 | 0.78 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 坪山街道 | — |
|  | 市政公用设施用地 | 2015B411 | 深圳供电局 | 110KV大工业六输变电工程 | 0.38 | 电力设施 | 深规土选PS-2011-0034号 | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B412 | 深圳供电局 | 110KV东门输变电工程 | 0.35 | 电力设施 | 深规土选PS-2011-0031号 | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B413 | 深圳供电局 | 110KV复兴输变电工程 | 0.37 | 电力设施 | 深规土选PS-2011-0038号 | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B414 | 深圳供电局 | 110KV江岭输变电工程 | 0.34 | 电力设施 | 深规土选PS-2014-0041号 | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B415 | 深圳供电局 | 110KV松子坑输变电工程 | 0.38 | 电力设施 | 深规土选PS-2011-0043号 | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B416 | 深圳供电局 | 220KV坑梓北输变电工程 | 0.78 | 电力设施 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B417 | 深圳供电局 | 500KV坪山输变电工程 | 6.90 | 电力设施 | 深规土选PS-2014-0001号 | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B418 | 坑梓街道办 | 吉康路垃圾转运站 | 0.02 | 环卫设施 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B419 | 坪山新区城管局 | 坪山新区环卫基础设施完善提升项目 | 0.28 | 环卫设施 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B420 | 坪山新区城管局 | 坪山新区垃圾转运站 | 0.40 | 环卫设施 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B421 | 坪山新区城建局 | 飞西水综合整治工程 | 42.05 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 坪山街道 | 市发改82 |
|  |  | 2015B422 | 市水务局 | 金龟河小流域综合整治工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | 市发改108 |
|  |  | 2015B423 | 市水务局 | 坪山河干流裁弯段综合整治工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | 市发改83 |
|  |  | 2015B424 | 坪山新区城建局 | 赤坳河综合整治工程 | 13.90 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | 深规土选PS-2014-0036号 | 划定管理线 | 坪山街道 | 市发改61 |
|  |  | 2015B425 | 坪山新区城建局 | 三角楼水整治工程 | 3.06 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | 深规土选PS-2014-0013号 | 划定管理线 | 坪山街道 | 市发改60 |
|  |  | 2015B426 | 坪山新区城建局 | 麻雀坑水综合整治工程 | 3.05 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 坪山街道 | — |
|  | 综合交通设施用地 | 2015B427 | 坪山新区交通运输局 | 聚龙山公交首末站 | 0.82 | 公交站场及其他场站 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B428 | 市交通运输委 | 宝汤路（横岭路） | 11.05 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B429 | 坪山新区发展和财政局 | 宝坪路（南段） | 6.70 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2014-0025号 | 供地 | 坪山街道 | 市发改178 |
|  |  | 2015B430 | 市交通运输委 | 聚龙路 | 49.41 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2014-0032号 | 供地 | 坑梓街道 | 市发改209 |
|  |  | 2015B431 | 坪山新区发展和财政局 | 丹锦西路 | 0.92 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2014-0014号 | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B432 | 坪山新区发展和财政局 | 宝珠路 | 5.41 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B433 | 坪山新区交通运输局 | 碧沙东路 | 6.68 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B434 | 坪山新区发展和财政局 | 复兴路 | 4.53 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B435 | 坪山新区发展和财政局 | 富园路 | 2.39 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B436 | 坪山新区发展和财政局 | 光科二路 | 0.23 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B437 | 坪山新区发展和财政局 | 光科三路 | 0.23 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B438 | 坪山新区发展和财政局 | 光科一路 | 0.83 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B439 | 坪山新区发展和财政局 | 璜坑一路 | 0.92 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B440 | 坪山新区发展和财政局 | 吉井路 | 0.61 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B441 | 坪山新区发展和财政局 | 健宁医院环路 | 1.41 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B442 | 坪山新区发展和财政局 | 临惠路 | 5.97 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B443 | 坪山新区发展和财政局 | 龙田路 | 9.21 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2014-0040号 | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B444 | 坪山新区发展和财政局 | 龙新路（龙坪大道-沙新路段） | 1.26 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B445 | 市交通运输委 | 龙兴路 | 8.85 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B446 | 坪山新区发展和财政局 | 卢屋二巷 | 0.79 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B447 | 坪山新区发展和财政局 | 绿景路 | 3.46 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B448 | 坪山新区发展和财政局 | 牛昌路 | 0.84 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B449 | 坪山新区发展和财政局 | 鹏园路 | 0.29 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B450 | 坪山新区发展和财政局 | 坪河北路 | 4.51 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B451 | 市交通运输委 | 马峦北路南段 | 5.27 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B452 | 市交通运输委 | 秋宝路 | 4.56 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B453 | 坪山新区发展和财政局 | 秋田路西段 | 1.26 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B454 | 坪山新区发展和财政局 | 荣沙路 | 0.97 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B455 | 坪山新区发展和财政局 | 沙田地区09-06地块内部道路 | 1.03 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B456 | 坪山新区发展和财政局 | 沙田地区09-14 09-17地块内部道路 | 0.56 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B457 | 坪山新区发展和财政局 | 沙新路南段 | 1.79 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B458 | 坪山新区发展和财政局 | 深金二路 | 0.63 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B459 | 坪山新区发展和财政局 | 深金三路 | 0.53 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B460 | 坪山新区发展和财政局 | 深金一路 | 0.42 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B461 | 坪山新区发展和财政局 | 石湖中路 | 1.25 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选PS-2012-0013号 | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B462 | 坪山新区发展和财政局 | 汤坑二路（剩余段） | 2.02 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B463 | 坪山新区发展和财政局 | 田脚横路 | 1.07 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B464 | 坪山新区发展和财政局 | 田脚纵路 | 0.86 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B465 | 坪山新区发展和财政局 | 同富路 | 5.00 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B466 | 光明新区城建局 | 同观路（东长路-科发路段） | 3.44 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B467 | 坪山新区发展和财政局 | 同辉路 | 4.07 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
|  |  | 2015B468 | 坪山新区发展和财政局 | 新村路 | 0.74 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B469 | 坪山新区发展和财政局 | 洋岭路 | 2.02 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B470 | 坪山新区发展和财政局 | 振碧路 | 9.34 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B471 | 坪山新区发展和财政局 | 中小企业总部基地配套道路 | 1.91 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坪山街道 | — |
|  |  | 2015B472 | 坪山新区发展和财政局 | 梓横西路与育新街断头路疏通 | 1.28 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 坑梓街道 | — |
| 龙华 新区 | 公共配套设施用地 | 2015B473 | 民治办事处 | 民治上芬小学 | 0.83 | 教育、科研设施 | 深规土选HQ-2013-0017号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B474 | 龙华新区公共事业局 | 新田小学 | 0.81 | 教育、科研设施 | — | 供地 | 观澜街道 新飞路与观平路交界处 | — |
|  |  | 2015B475 | 龙华新区公共事业局 | 龙华中学改扩建工程 | 5.75 | 教育、科研设施 | 深规土选LA-2014-0033号 | 供地 | 龙华街道 龙环一路北侧 | 市发改324 |
|  |  | 2015B476 | 市民政局 | 深圳市社会福利中心（新址）建设工程（一期）边角地块 | 0.36 | 社会福利设施 | 深规土选LA-2014-0027号 | 供地 | 观澜街道 观光路与华锐一路交界处 | — |
|  |  | 2015B477 | 市公安局 | 深圳市公安局强制戒毒所劳动康复基地 | 13.14 | 医疗卫生设施 | — | 供地 | 观澜街道 外环大道北侧 | 市发改521 |
|  |  | 2015B478 | 市公安消防支队 | 北站中队 | 0.53 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B479 | 市公安消防支队 | 大浪消防中队 | 0.41 | 消防及警务设施 | 深规土选BA-2012-0116号 | 供地 | 大浪街道 | — |
|  |  | 2015B480 | 市公安消防支队 | 大水坑中队 | 0.48 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 观澜街道 华观大道西侧 | — |
|  |  | 2015B481 | 市公安消防支队 | 吊神山特勤中队 | 0.49 | 消防及警务设施 | 深规土选BA-2009-0459号 | 供地 | 观澜街道 | — |
|  |  | 2015B482 | 市公安消防支队 | 福民中队 | 0.40 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B483 | 市公安消防支队 | 高峰中队 | 0.40 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 大浪街道 工业西路与公园路交界处西南侧 | — |
|  |  | 2015B484 | 市公安消防支队 | 浪口中队 | 0.50 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B485 | 市公安消防支队 | 上塘中队 | 1.35 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B486 | 市公安消防支队 | 油松中队 | 0.72 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 龙华街道 龙环一路与油松路交界西南侧 | — |
|  | 公园绿地广场用地 | 2015B487 | 龙华新区城管局 | 观澜石皮山城市公园 | 86.43 | 城市公园 | — | 划定管理线 | 观澜街道 | — |
|  |  | 2015B488 | 龙华新区园林绿化管理中心 | 和平路街心公园 | 0.43 | 城市公园 | 深规土选LA-2014-0034号 | 划定管理线 | 大浪街道 | — |
|  |  | 2015B489 | 龙华新区城管局 | 简上村社区公园 | 1.85 | 城市公园 | 深规土选LA-2014-0036号 | 划定管理线 | 民治街道 | — |
|  | 市政公用设施用地 | 2015B490 | 深圳供电局 | 110KV服装城输变电工程 | 0.31 | 电力设施 | 深规土选HQ-2013-0008号 | 供地 | 大浪街道 明浪路东侧 | — |
|  |  | 2015B491 | 深圳供电局 | 110KV金龙输变电工程 | 0.33 | 电力设施 | 深规土选LA-2013-0025号 | 供地 | 民治街道 民丰路南侧 | — |
|  |  | 2015B492 | 深圳供电局 | 110KV黎光输变电工程 | 0.34 | 电力设施 | 深规土选BA-2011-0083号 | 供地 | 观澜街道 外环大道与梅观高速交界处 | — |
|  |  | 2015B493 | 深圳供电局 | 110KV龙华中心输变电工程 | 0.15 | 电力设施 | 深规土选LA-2013-0017号 | 供地 | 龙华街道 梅龙路与龙环二路交界处 | — |
|  |  | 2015B494 | 深圳供电局 | 110KV中林输变电工程 | 0.35 | 电力设施 | 深规土选HQ-2014-0001号 | 供地 | 龙华街道 清志路与清丽祥路交界处 | — |
|  |  | 2015B495 | 国家物资储备局深圳办事处 | 成品油储备油库 | 32.20 | 供油设施 | — | 供地 | 观澜街道 | — |
|  |  | 2015B496 | 龙华新区城建局 | 观澜河流域（牛湖水）综合整治工程 | 5.09 | 水环境整治及防洪（涝）设施 | 深规土选LA-2014-0024号 | 划定管理线 | 观澜街道 | 市发改58 |
|  | 综合交通设施用地 | 2015B497 | 龙华新区建设管理服务中心 | 白石龙二街（新区大道-民塘路） | 0.65 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2012-0035号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B498 | 龙华新区建设管理服务中心 | 石清大道二期 | 49.81 | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | 观澜街道 | 市发改233 |
|  |  | 2015B499 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 观澜福花路（福前路—观兴东路） | 2.52 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0030号 | 供地 | 观澜街道 | 市发改199 |
|  |  | 2015B500 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 民乐路 | 11.32 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2013-0026号 | 供地 | 民治街道 | 市发改208 |
|  |  | 2015B501 | 龙华新区建设管理服务中心 | 白石龙三街（宁远路-望辉路） | 0.50 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0009号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B502 | 龙华新区建设管理服务中心 | 白玉街（腾龙路-布龙路） | 0.62 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0022号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B503 | 龙华新区建设管理服务中心 | 佳民路（腾龙路-布龙路） | 1.63 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2012-0032号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B504 | 龙华新区建设管理服务中心 | 建设东路（洁玉街-新区大道） | 2.41 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0039号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B505 | 龙华新区建设管理服务中心 | 景龙南路（民益路-民塘路） | 2.91 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0017号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B506 | 龙华新区建设管理服务中心 | 龙塘二路（向荣路-景龙南路） | 1.17 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0023号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B507 | 龙华新区建设管理服务中心 | 民悦北路（简上路-向荣路） | 0.40 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0028号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B508 | 龙华新区建设管理服务中心 | 民悦南路（景龙南路-大洋西街） | 0.86 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2012-0031号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B509 | 龙华新区建设管理服务中心 | 青龙东街（民塘路-布龙路） | 0.41 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2012-0030号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B510 | 龙华新区建设管理服务中心 | 青龙西街（新区大道-腾龙路） | 0.42 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0014号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B511 | 龙华新区建设管理服务中心 | 天英街（腾龙路-民繁路） | 0.36 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选BA-2012-0045号 | 供地 | 民治街道 | — |
|  |  | 2015B512 | 龙华新区建设管理服务中心 | 大浪时尚创意城浪逸道（逸尚路-浪荣路） | 0.49 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0042号 | 供地 | 大浪街道 | — |
|  |  | 2015B513 | 龙华新区建设管理服务中心 | 观辅路（消防支队-环观中路） | 5.81 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0031号 | 供地 | 观澜街道 | — |
|  |  | 2015B514 | 龙华新区建设管理服务中心 | 红棉北路（中梅路-红木街） | 0.76 | 主次干道、支路及立交节点 | 深规土选LA-2014-0013号 | 供地 | 民治街道 | — |
| 大鹏 新区 | 公共配套设施用地 | 2015B515 | 大鹏新区发展和财政局 | 华大科学城 | — | 教育、科研设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B516 | 市公安局大鹏新区分局 | 大鹏派出所 | 0.46 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 大鹏街道 迎宾北路北侧 | — |
|  |  | 2015B517 | 市公安消防支队 | 南澳中队/南澳海上中队 | 1.00 | 消防及警务设施 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B518 | 市公安消防支队 | 水头中队 | 0.51 | 消防及警务设施 | — | 供地 | 大鹏街道 新大路东侧 | — |
|  | 市政公用设施用地 | 2015B519 | 深圳供电局 | 110KV葵涌西输变电工程 | 0.38 | 电力设施 | 深规土选BH-2014-0006号 | 供地 | 葵涌街道 金沙西路北侧 | — |
|  |  | 2015B520 | 深圳供电局 | 110KV鹏南输变电工程 | 0.35 | 电力设施 | 深规土选BH-2010-0061号 | 供地 | 大鹏街道 新大路西侧 | — |
|  |  | 2015B521 | 深圳供电局 | 110KV上洞输变电工程 | 0.46 | 电力设施 | 深规土选BH-2011-0018号 | 供地 | 葵涌街道 盐坝高速北侧 | — |
|  |  | 2015B522 | 深圳供电局 | 220KV布新输变电工程 | 0.83 | 电力设施 | 深规土选BH-2013-0014号 | 供地 | 大鹏街道 坪西公路东侧，中心大道南侧 | — |
|  |  | 2015B523 | 市水务局 | 坝光核心启动区水环境综合治理工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | — | — |
|  |  | 2015B524 | 大鹏新区政府 | 大鹏新区葵涌地下示范工程 | — | 水环境整治及防洪（涝）设施 | — | 划定管理线 | 大鹏街道 | — |
|  | 综合交通设施用地 | 2015B525 | 大鹏新区发展和财政局 | 坝光核心启动区绿岛综合体 | — | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B526 | 大鹏新区发展和财政局 | 大鹏湾通道工程 | — | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B527 | 大鹏新区发展和财政局 | 核龙线大鹏段文化路口至核电站门口市政化改造工程 | — | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |
|  |  | 2015B528 | 大鹏新区发展和财政局 | 新山路 | — | 主次干道、支路及立交节点 | — | 供地 | — | — |

备注:  项目供地面积以正式核发的用地批准文件为准。

# 图：深圳市近期建设与土地利用规划2015年度实施计划——重点区域土地供应实施指引总图